Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова»

В целях обеспечения прав граждан на жилище, комплексного                  решения проблемы улучшения социально-бытовых условий населения,                   в соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного Решением Псковской городской Думы                    от 27.02.2013 № 432, Постановлением Администрации города Пскова                     от 09.08.2023 № 1532 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Пскова», руководствуясь статьями                      28 и 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Пскова» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Объемы финансирования муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год                       и плановый период.

- Признать утратившими силу:

- постановление Администрации города Пскова от 28.12.2021
№ 1957 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова»;

- постановление Администрации города Пскова от 16.03.2022                   № 434 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 28.12.2021 № 1957 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова»;

- постановление Администрации города Пскова от 26.05.2022                    № 876 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 28.12.2021 № 1957 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова»;

- постановление Администрации города Пскова от 23.09.2022                    № 1738 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 28.12.2021 № 1957 «Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение жильем жителей города Пскова»;

- Постановление Администрации города Пскова от 16.02.2023                    № 248 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 28.12.2021 № 1957 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова»;

- Постановление Администрации города Пскова от 03.07.2023                    № 1068 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 28.12.2021 № 1957 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова».

4.   Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    на заместителя Главы Администрации города Пскова Сухинского В.В.

Глава города Пскова                                                                               Б.А. Елкин

Приложение к постановлению

Администрации города Пскова

от____________№________

Муниципальная программа

«Обеспечение жильем жителей города Пскова»

I. Паспорт

муниципальной программы

«Обеспечение жильем жителей города Пскова»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Сухинский В.В. - заместитель Главы Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Хмелёв С.Н. - начальник Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации муниципальной программы | 01.01.2025 - 31.12.2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Улучшение жилищных условий граждан города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Направление (Подпрограмма) 1 «Реализация мер по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями» 2. Направление (Подпрограмма) 2 «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда». 3. Направление (Подпрограмма) 3 «Обеспечение мер поддержки некоторым категориям граждан в целях улучшения жилищных условий». 4. Направление (Подпрограмма) 4 «Проведение капитального ремонта или реконструкции муниципального жилищного фонда» 5. Направление (Подпрограмма) 5 «Обеспечение исполнения полномочий в жилищной сфере». |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования за весь период реализации (тыс. рублей) | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | ВСЕГО, в том числе: | 908237,0 | 219369,0 | 163563,7 | 24327,2 | 167015,7 | 166980,7 | 166980,7 |
|  | федеральный бюджет | 85884,9 | 15632,5 | 17563,1 | 0,0 | 17563,1 | 17563,1 | 17563,1 |
|  | областной бюджет | 607647,4 | 120931,8 | 121678,9 | 0,0 | 121678,90 | 121678,9 | 121678,9 |
|  | бюджет города | 214704,7 | 82804,7 | 24321,7 | 24327,2 | 27773,7 | 27738,7 | 27738,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой Псковской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». Целевые показатели, характеризующие достижение национальной цели: 1) повышение доступности жилья на первичном рынке; 2) устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710. Государственная программа Псковской области «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем», утвержденная постановлением Правительства Псковской области от 07.05.2024 № 157. Государственная программа Псковской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Псковской области от 26.01.2024 № 12. |  |  |  |  |  |  |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | НП, ГП РФ | Семья (896) | 306 | 2023 | 131 | 78 | 60 | 60 | 54 | 54 | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова (далее – УУРЖП) | Национальный проект «Жилье и городская среда», Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Повышение доступности жилья на первичном рынке |
| 2. | Доля граждан, которые улучшат жилищные условия за счет предоставления жилых помещений и оказания социальной поддержки, в общем количестве отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий | - | Процент (744) | 88,7* | 2023 | 30,0 | 47,8 | 61,5 | 75,2 | 87,6 | 100 | УУРЖП | План мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года, (показатель задачи – 3.2.3) | Повышение доступности жилья на первичном рынке |
| 3. | Общее количество расселенных аварийных многоквартирных и непригодных для проживания домов | ГП | Единица (642) | 51 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УУРЖП | План мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года (показатели мероприятия 3.2.3.3., мероприятия 3.2.3.4.) | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| 4. | Общее количество жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт или реконструкция | - | Единица (642) | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УУРЖП | - | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |

* - значение показателя достигнуто в результате реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова», утвержденной постановлением Администрации города Пскова от 29.12.2021 № 1957.

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Направление (Подпрограмма) 1 «Реализация мер по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями» |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» (куратор: Сухинский В.В. - заместитель Главы Администрации города Пскова) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию муниципального проекта: Хмелёв С.Н. – начальник Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |  | 2025 - 2030 |  |  |
| 1.1.1. | Задача 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями | Увеличено число обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, за счет средств федерального и областного бюджетов. |  | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Количество семей, улучшивших жилищные условия. Доля граждан, которые улучшат жилищные условия за счет предоставления жилых помещений и оказания социальной поддержки, в общем количестве отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий |  |
| 2. | Направление (Подпрограмма) 2 «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 2.1. | Муниципальный проект «Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» (куратор: Сухинский Виталий Викторович - заместитель Главы Администрации города Пскова) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию муниципального проекта: Хмелёв С.Н. – начальник Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |  | 2025 - 2030 |  |  |
| 2.1.1. | Задача 1. Расселение домов, признанных непригодными для проживания. | К 2030 году расселено 6 домов, признанных непригодными для проживания (70 семей) путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобретении жилых помещений |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Общее количество расселенных многоквартирных аварийных и непригодных для проживания домов. Количество граждан, расселенных из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда. Количество снесенных расселенных аварийных многоквартирных и непригодных для проживания домов. |
| 3. | Направление (Подпрограмма) 3 «Обеспечение мер поддержки некоторым категориям граждан в целях улучшения их жилищных условий» |  |  |  |  |
| 3.1. | Муниципальный проект «Решение жилищных проблем отдельных категорий граждан» (куратор: Сухинский В.В. - заместитель Главы Администрации города Пскова) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию муниципального проекта Хмелёв С.Н. – начальник Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |  | 2025 - 2030 |  |  |
| 3.1.1 | Задача 1. Создание условий для обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями | К 2030 году приобретение права муниципальной собственности не менее 18 жилых помещений. |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество обеспечиваемых жилой площадью семей, имеющих право на получение жилья вне очереди. |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки некоторым категориям граждан» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий Хмелёв С.Н. – начальник Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |  | - |  |  |
| 3.2.1. | Задача 1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях. | Предоставление субсидий на компенсацию процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам признанным нуждающимися в жилых помещениях в городе Пскове, в части исполнения взятых Администрацией города обязательств по заключенным 27 договорам. |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей, улучшивших жилищные условия путем получения социальной поддержки. |
| 3.2.2. | Задача 2. Приобретение у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений на условиях пожизненной ренты. | К 2030 году приобретено право муниципальной собственности не менее 4 жилых помещений. |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество граждан, ежегодно обеспеченных выплатой в соответствии с договором ренты. |
| 4. | Направление (Подпрограмма) 4 «Проведение капитального ремонта или реконструкции муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по приведению утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий Хмелёв С.Н. – начальник Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |  | - |  |  |
| 4.1.1 | Задача 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде | Проведен капитальный ремонт не менее 6 муниципальных жилых помещений. |  |  | Общее количество жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт или реконструкция. Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта или реконструкции муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Псков». |
| 5. | Направление (Подпрограмма) 5 «Обеспечение исполнения полномочий в жилищной сфере» |  |  |  |  |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и выполнение функций Управления по учету и распределению жилищного фонда Администрации города Пскова» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий Хмелёв С.Н. – начальник Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |  | - |  |  |
| 5.1.1. | Задача 1. Обеспечение условий для эффективной деятельности Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова | Обеспечено выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы |  | - |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 219 369,0 | 163 563,7 | 24 327,2 | 177 015,7 | 176 980,7 | 176 980,7 | 938 237,00 |
| Федеральный бюджет | 15 632,5 | 17 563,1 | 0,0 | 17 563,1 | 17 563,1 | 17 563,1 | 85 884,9 |
| Областной бюджет | 120 931,8 | 121 678,9 | 0,0 | 121 678,9 | 121 678,9 | 121 678,9 | 607 647,4 |
| Местный бюджет | 82 804,7 | 24 321,7 | 24 327,2 | 37 773,7 | 37 738,7 | 37 738,7 | 244 704,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» (всего) в том числе: | 136 563,3 | 139 241,0 | 0,0 | 139 241,0 | 139 241,0 | 139 241,0 | 693 527,3 |
| Федеральный бюджет | 15 632,5 | 17 563,1 | 0,0 | 17 563,1 | 17 563,1 | 17 563,1 | 85 884,9 |
| Областной бюджет | 120 930,8 | 121 677,9 | 0,0 | 121 677,9 | 121 677,9 | 121 677,9 | 607 642,4 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений» (всего) в том числе: | 136 563,3 | 139 241,0 | 0,0 | 139 241,0 | 139 241,0 | 139 241,0 | 693 527,3 |
| Федеральный бюджет | 15 632,5 | 17 563,1 | 0,0 | 17 563,1 | 17 563,1 | 17 563,1 | 85 884,9 |
| Областной бюджет | 120 930,8 | 121 677,9 | 0,0 | 121 677,9 | 121 677,9 | 121 677,9 | 607 642,4 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» | 59 163,40 | 620,5 | 620,5 | 12 420,5 | 12 420,5 | 12 420,5 | 97 665,90 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 59 163,40 | 620,5 | 620,5 | 12 420,5 | 12 420,5 | 12 420,5 | 97 665,90 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Переселены граждане из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, подготовлена документация» | 672,7 | 620,5 | 620,5 | 10 620,5 | 10 620,5 | 10 620,5 | 33 775,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 672,7 | 620,5 | 620,5 | 10 620,5 | 10 620,5 | 10 620,5 | 33 775,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Изъяты жилые помещения путем выкупа» Мероприятие (результат) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 400,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 400,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Произведен снос аварийных многоквартирных и непригодных для проживания домов» | 58 490,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 61 490,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 58 490,7 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 61 490,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Решение жилищных проблем отдельных категорий граждан» | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 39 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 39 000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения отдельным категориям граждан»» | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 39 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 39 000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки некоторым категориям граждан» | 2 037,3 | 2 089,5 | 2 089,5 | 1 235,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 9851,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 037,3 | 2 089,5 | 2 089,5 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 9816,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Исполнены обязательства Администрации города Пскова по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита» | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 3035,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 3035,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Исполнены обязательства Администрации города Пскова по договорам пожизненной ренты» | 1 037,3 | 1 089,5 | 1 089,5 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 6816,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 037,3 | 1 089,5 | 1 089,5 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 6816,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по приведению утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 507,2 | 2 507,2 | 2 507,2 | 7 521,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 507,2 | 2 507,2 | 2 507,2 | 7 521,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Подготовлена проектно-сметная документация» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| Мероприятие (результат): «Проведены ремонтно-восстановительные работы жилищного фонда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 007,2 | 2 007,2 | 2 007,2 | 6 021,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 007,2 | 2 007,2 | 2 007,2 | 6 021,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и выполнение функций Управления по учету и распределению жилищного фонда Администрации города Пскова» | 15 105,0 | 15 112,7 | 15 117,2 | 15 112,0 | 15 112,0 | 15 112,0 | 90 670,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| Местный бюджет | 15 104,0 | 15 111,7 | 15 117,2 | 15 111,0 | 15 111,0 | 15 111,0 | 90 665,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова» (всего), в том числе | 15 105,0 | 15 112,7 | 15 117,2 | 15 112,0 | 15 112,0 | 15 112,0 | 90 670,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| Местный бюджет | 15 104,0 | 15 111,7 | 15 117,2 | 15 111,0 | 15 111,0 | 15 111,0 | 90 665,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- II. Стратегические приоритеты

- в сфере реализации муниципальной программы города Пскова

- Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы

Жилищная проблема - одна из наиболее важных социальных проблем как в Российской Федерации в целом, так и на территории города Пскова,
в частности. Острота проблемы обусловлена низкой доступностью жилья. Как правило, отдельные категории граждан, а особенно малоимущие граждане, не могут получить доступ на рынок жилья.

Муниципальная программа направлена на обеспечение конституционных и гражданских прав в области жилищного законодательства граждан, создание благоприятных и безопасных условий проживания, улучшающих качество и повышающих уровень жизни данных слоев населения города Пскова, стабилизацию демографической ситуации.

Муниципальная программа направлена на осуществление предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению условий                                      для осуществления гражданами права на жилище, его безопасность.

Реализацию полномочий Администрации города Пскова
по обеспечению жильем граждан осуществляет Управление по учету
и распределению жилой площади Администрации города Пскова.

Одним из главных приоритетов муниципальной политики является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также обеспечение граждан, проживающих                             в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде, благоустроенными жилыми помещениями.

Оказание мер социальной поддержки инвалидов по обеспечению жильем осуществляется путем долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов или приобретения жилья.

По состоянию на сентябрь 2024 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма состоят 4 инвалида                    с тяжелой формой хронических заболеваний и 10 инвалидов-колясочников для обеспечения специально оборудованными жилыми помещениями по договорам безвозмездного пользования жилым помещением, специально оборудованным для проживания граждан с нарушением опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками.

Кроме того, на муниципальное образование «Город Псков» возложены государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета и включают в себя:

1) строительство многоквартирных жилых домов, приобретение, участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для обеспечения детей-сирот;

2) предоставление детям-сиротам благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии                  с Законом Псковской области от 03.06.2011 № 1082-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В настоящее время, в список претендентов из числа детей-сирот                   на 2024 год включены и подлежат обеспечению жилыми помещениями                         в городе Пскове 497 человек.

Также одной из важнейших проблем в социально-экономическом развитии города Пскова является проблема ликвидации аварийного                                и непригодного для проживания жилищного фонда. Наличие аварийного                    и непригодного для проживания жилищного фонда не только ухудшает внешний облик города и сдерживает развитие городской инфраструктуры,
но и создает социальную напряженность, связанную с реальной угрозой безопасности граждан, проживающих в данных домах. Кроме того, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации граждане, проживающие в многоквартирных домах, признанных аварийными и жилых домах, признанных непригодными для проживания, подлежат расселению.

В настоящее время решить проблему переселения граждан из непригодного жилищного фонда предполагается решить за счет средств местного бюджета. Для более эффективного решения данной проблемы потребуется финансовая поддержка за счет бюджетов всех уровней, что возможно осуществить в рамках реализации настоящей муниципальной программы.

В целях обеспечения прав граждан на жилище, комплексного решения проблемы улучшения социально-бытовых условий населения разработано Положение о переселении граждан из непригодных для проживания жилых помещений в городе Пскове в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова», утвержденное постановлением Администрации города Пскова от 11.06.2015 № 1286.

Для обеспечения сохранности муниципального жилищного фонда требуется проведение капитального ремонта жилых помещений.

Проведение капитального ремонта или реконструкция жилых помещений осуществляется в соответствии с принятыми решениями Администрации города Пскова о капитальном ремонте муниципального жилищного фонда (комнат, квартир, индивидуальных и многоквартирных жилых домов, в которых все помещения находятся в собственности муниципального образования «Город Псков», не включенных                                   в региональную программу капитального ремонта общего имущества                        в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области), принятые на основании заключений межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Финансирование муниципальной программы осуществляется с учетом средств федерального, областного бюджета, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета города Пскова.

- Основные показатели уровня развития сферы реализации муниципальной программы

С 2018 года в городе Пскове реализовывались мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова», направленные на обеспечение отдельных категорий населения города Пскова качественным жильем.

Основные показатели, достигнутые в ходе реализации программы за период 2021 - 2023 годы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Динамика основных показателей улучшения жилищных условий семьям

в 2021-2023 годах

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улучшены жилищные условия семьям, из них: | Семьи (человек) | 143 | 155 | 183 |
| 1.1. | Расселение из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в т. ч.: | площадь жилых помещений/ семьи | 54,3/2 | 145,6/5 | 180,9/4 |
|  | - за счет средств бюджета города Пскова |  | - | - | - |
|  | - за счет муниципального жилищного фонда |  | 54,3/2 | 145,6/5 | 180,9/4 |
|  | - за счет средств Фонда содействию реформированию ЖКХ и областного бюджета |  | - | - | - |
| 1.2. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам в т. ч.: | человек | 67 | 33 | 49 |
|  | - за счет средств бюджета города Пскова |  | - | - | - |
|  | - за счет муниципального жилищного фонда |  | - | - | - |
|  | - за счет средств федерального и областного бюджетов |  | 67 | 33 | 49 |
| 1.3. | Предоставление жилых помещений во исполнение решений судов | человек | 8 | 3 | 2 |
| 1.4. | Обеспечение жилой площадью отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета (ГЖС) | человек | 13 | 20 | 14 |

В период 2018 - 2023 г.г. в рамках реализации мероприятия «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан» подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» было приобретено 19 жилых помещений и 2 специально оборудованных жилых помещения для обеспечения инвалида-колясочника специально оборудованным жилым помещением по договору безвозмездного пользования на общую сумму 32 456,41 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» в период 2018 - 2023 г.г. расселено 9 жилых домов, в которых проживало 40 семей/102 человека предоставлено 1353,0 кв. метра благоустроенного жилья.

В рамках реализации 4 этапа (2022-2023 гг.) областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного     фонда в 2019 - 2025 годах», утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 01.04.2019 № 128, в 2023 году введен в эксплуатацию 198 многоквартирный дом по адресу: г.Псков, ул.Инженерная, д. 134 и расселено 170 семей/ 526 человек из 50 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными.

В период с 2018 по 2023 год Администрация города Пскова оказывала поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на компенсацию процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях в городе Пскове в рамках реализации подпрограммы «Жилище» муниципальной программы  «Обеспечение жильем жителей города Пскова».

По состоянию на сентябрь 2024 года субсидии предоставляются                    по заключенному 31 договору в части исполнения взятых Администрацией города Пскова обязательств.

В целях социальной поддержки и защиты прав пожилых жителей города Пскова предусмотрено приобретение у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений на условиях пожизненной ренты, финансирование ранее заключенных договоров и поддержание в надлежащем техническом состоянии переданных в муниципальную собственность жилых помещений. За период 2018 - 2023 г.г. Администрацией города Пскова заключено 2 новых договора пожизненной ренты с гражданами старше 65 лет                                                       и профинансировало 8 договоров ренты на общую сумму 5 662,0 тыс. рублей.

В рамках отдельного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений» осуществляется в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2011                 № 1082-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в период          2018 - 2023 г.г. приобретено 321 жилое помещение. Кроме того, в 2023 году, за счет строительства пяти многоквартирных домов для лиц из числа детей-сирот приобретено в муниципальную собственность 45 однокомнатных квартир.

В рамках реализации отдельного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома», направленного на поддержку молодых семей в строительстве и приобретении жилья в целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» по состоянию за период 2018 - 2022 г.г. осуществлено финансирование  67 свидетельств (на приобретение жилья) за счет средств федерального и областного бюджетов, сумма социальных выплат составила  57 196,3 тыс. рублей.

3. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309
«О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года»;

- Законом Псковской области от 03.06.2011 № 1082-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

- постановлением Администрации Псковской области от 07.05.2024
№ 157 «Об утверждении Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем»;

- постановлением Правительства Псковской области от 26.01.2024 № 12 «О государственной программе Псковской области «Социальная поддержка граждан»;

- решением Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411
«Об утверждении Стратегии развития города Пскова до 2030 года»;

- постановление Администрации города Пскова от 01.03.2021 № 219 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года».

В соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2030 года, утвержденной Решением Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411 предусмотрена реализации цели 3.2. «Модернизация и повышение качества жилищной сферы». В число задач, обеспечивающих достижение указанной цели, включены:

- задача 3.2.3. «Развитие рынка качественного и комфортного жилья» в соответствии с которой была разработана муниципальная программа;

- задача 3.2.4. «Проведение комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечение надлежащей эксплуатации инженерных сооружений».

Планом мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года, утвержденным постановлением Администрацией города Пскова от 01.03.2021 № 219, предусмотрены мероприятия, направленные
на решение вышеуказанных задач.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

1) обеспечение условий для осуществления гражданами права на жилище, его безопасность;

2) создание благоприятных и безопасных условий проживания населения на территории муниципального образования «Город Псков»;

3) устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

4. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственной программы

В Псковской области в жилищной сфере действует Государственная программа Псковской области «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем», утвержденная постановлением Правительства Псковской области от 07.05.2024 № 157.

Цель муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан города Пскова» взаимосвязана с целью Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области доступным                                и комфортным жильем» - «Увеличение годового объема ввода жилья до 421 тыс. кв. метров к 2029 году» и целью Государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - «Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее                            5 млн семей».

Кроме того, муниципальный проект «Жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» вносит вклад                   в достижение цели «Повышение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных                  и страховых гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя               из принципов адресности, справедливости и нуждаемости» Государственной программы Псковской области «Социальная поддержка граждан».

В качестве целевых показателей муниципальной программы определены: «Количество семей, улучшивших жилищные условия», «Доля граждан, которые улучшат жилищные условия за счет предоставления жилых помещений и оказания социальной поддержки, в общем количестве отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий», «Общее количество расселенных аварийных многоквартирных                 и непригодных для проживания домов», «Общее количество жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт или реконструкция».

Указанные целевые показатели вносят вклад в достижение следующих целевых показателей Государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»:

- объем жилищного строительства;

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в текущем финансовом году.

- Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере развития культуры и реализации государственной национальной политики на территории муниципального

образования «Город Псков»

Задачами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями, в том числе по договорам найма специализированных жилых помещений;

- расселение домов, признанных непригодными для проживания;

- предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и мены жилыми помещениями;

- сокращение непригодных для проживания домов;

- создание условий для обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями;

- предоставление мер социальной поддержки гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях;

- приобретение у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений на условиях пожизненной ренты;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде.

Указанные задачи муниципальной политики планируется решать                         в рамках следующих структурных элементов муниципальной программы:

- Реализация муниципальных проектов: «Жилье детям-сиротам                   и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа», «Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда», «Решение жилищных проблем отдельных категорий граждан».

- Реализация комплексов процессных мероприятий: «Оказание социальной поддержки некоторым категориям граждан», «Реализация мер                    по приведению утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями».

Решение задачи «Обеспечение условий для эффективной деятельности Управления по учету и распределению жилищного фонда Администрации города Пскова» планируется осуществлять в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и выполнение функций Управления по учету и распределению жилищного фонда Администрации города Пскова».

III. Паспорта структурных элементов муниципальной программы

Паспорт муниципального проекта

«Жилье детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»

1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | «Жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Сухинский Виталий Викторович |  | Заместитель Главы Администрации города Пскова |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Хмелёв Сергей Николаевич |  | Начальник Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа | Государственная программа Псковской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Администрации Псковской области от 26.01.2024 № 12 |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 |  |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Документ |  | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| Задача 1: Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | МП | Человек (792) | 94 | 2023 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова (далее – УУРЖП) | - |  | Улучшение жилищных условий |  |

- Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата | Декомпозиция на МО «Город Псков» | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Комплекс процессных мероприятий «Создание материальных и социально-психологических условий для успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» Государственная программа Псковской области «Социальная поддержка граждан» | Процент (744) | 59,0* |  | 2023 | 16,6 | 33,3 | 50,0 |  | 66,6 | 83,3 | 100 | Строительство многоквартирных жилых домов, приобретение, участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К 2030 году обеспечены жилыми помещениями 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями в соответствии с доведенными лимитами на их обеспечение (Итого по программе 270 человек) | Приобретение товаров, работ, услуг | Да | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |

* результат достигнут в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» на 2022-2027 годы за счет приобретения жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов, а также строительства пяти девятиквартирных домов.

4. План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения (тыс.рублей) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальный проект «Жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 693 527,3 | - |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями» | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 693 527,3 | Строительство многоквартирных жилых домов, приобретение, участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 136 563,3 | Строительство многоквартирных жилых домов, приобретение, участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг строящихся многоквартирных домов» | - | 01.03.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию в текущем и плановом периоде |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» | - | 01.08.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Постановление Администрации города Пскова, муниципальный контракт |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 4 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены» | - | 30.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 136 563,3 | Акт приема- передачи жилых помещений, платежное поручение |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка 5 «Заключены договоры найма специализированных жилых помещений» | - | 30.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Договор найма специализированных жилых помещений |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 139 241,0 | Строительство многоквартирных жилых домов, приобретение, участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг строящихся многоквартирных домов» | - | 01.03.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию в текущем и плановом периоде |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» | - | 01.08.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Постановление Администрации города Пскова, муниципальный контракт |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 4 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены» | - | 30.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 139 241,0 | Акт приема- передачи жилых помещений, платежное поручение |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка 5 «Заключены договоры найма специализированных жилых помещений» | - | 30.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Договор найма специализированных жилых помещений |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 30.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Строительство многоквартирных жилых домов, приобретение, участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг строящихся многоквартирных домов» | - | 01.03.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию в текущем и плановом периоде |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» | - | 01.08.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Постановление Администрации города Пскова, муниципальный контракт |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 4 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены» | - | 30.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Акт приема- передачи жилых помещений, платежное поручение |
| 1.1.3.5. | Контрольная точка 5 «Заключены договоры найма специализированных жилых помещений» | - | 30.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Договор найма специализированных жилых помещений |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 30.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 139 241,0 | Строительство многоквартирных жилых домов, приобретение, участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг строящихся многоквартирных домов» | - | 01.03.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию в текущем и плановом периоде |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» | - | 01.08.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Постановление Администрации города Пскова, муниципальный контракт |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка 4 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены» | - | 30.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 139 241,0 | Акт приема- передачи жилых помещений, платежное поручение |
| 1.1.4.5. | Контрольная точка 5 «Заключены договоры найма специализированных жилых помещений» | - | 30.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Договор найма специализированных жилых помещений |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» в 2029 году реализации | 01.01.2029 | 30.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 139 241,0 | Строительство многоквартирных жилых домов, приобретение, участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг строящихся многоквартирных домов» | - | 01.03.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию в текущем и плановом периоде |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» | - | 01.08.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Постановление Администрации города Пскова, муниципальный контракт |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка 4 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены» | - | 30.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 139 241,0 | Акт приема- передачи жилых помещений, платежное поручение |
| 1.1.5.5. | Контрольная точка 5 «Заключены договоры найма специализированных жилых помещений» | - | 30.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Договор найма специализированных жилых помещений |
| 1.1.5.6. | Контрольная точка 6 «Заключены договоры найма специализированных жилых помещений» | - | 30.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Договор найма специализированных жилых помещений |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» в 2030 году реализации | 01.01.2030 | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 139 241,0 | Строительство многоквартирных жилых домов, приобретение, участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг строящихся многоквартирных домов» | - | 01.03.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию в текущем и плановом периоде |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» | - | 01.08.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Постановление Администрации города Пскова, муниципальный контракт |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка 4 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены» | - | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., И.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 139 241,0 | Акт приема- передачи жилых помещений, платежное поручение |
| 1.1.6.5. | Контрольная точка 5 «Заключены договоры найма специализированных жилых помещений» | - | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Договор найма специализированных жилых помещений |

Паспорт муниципального проекта

«Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве многоквартирных

жилых домов для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»

1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Сухинский Виталий Викторович |  | Заместитель Главы Администрации города Пскова |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Хмелёв Сергей Николаевич |  | Начальник Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа | - |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 |  |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ |  | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| Задача 1.Расселение домов, признанных непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, расселенных из аварийного и непригодного для проживания и жилищного фонда | НП, ФП | Человек (792) | 8 | 2023 | 150 | 8 | 6 | 28 | 12 | 2 | УУРЖП МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» |  | Национальный проект «Жилье и городская среда», Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Улучшение жилищных условий |
| 2. | Количество снесенных расселенных аварийных многоквартирных и непригодных для проживания домов | - | Единица (642) | 0 | 2023 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УУРЖП МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» |  | - | Улучшение жилищных условий |

3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата | Декомпозиция на МО «Город Псков» | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Расселение домов, признанных непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Переселены граждане из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, подготовлена документация» | Х | Семей (896) | 1 | 2023 | 52 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | Расселение 6 домов, признанных аварийными и непригодными для проживания (68 семей). Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде за счет средств местного бюджета. Заключение муниципального контракта на закупку жилых помещений. Предоставление благоустроенного жилого помещения. Изготовление технической документации, проведение независимой оценки жилых помещений, проведение экспертиз объектов жилищного фонда и объектов хозяйственной деятельности, проведение нотариальных действий. | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |
| 2. | Мероприятие (результат) «Изъяты жилые помещения путем выкупа» | Х | Единица (642) | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выкуп жилого помещения | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |
| 3. | Мероприятие (результат) «Произведен снос аварийных многоквартирных и непригодных для проживания домов» | Х | Единица (642) | 0 | 2023 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К 2030 году снесено 25 аварийных многоквартирных и непригодных для проживания домов, подготовлено 25 актов обследований, для снятия с кадастрового учета снесенных объектов | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет | Улучшение жилищных условий |

4. План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальный проект «Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 97 665,9 | - |
| 1. | Задача 1 «Расселение домов, признанных непригодными для проживания» | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Переселены граждане из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, подготовлена документация» | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | Приложение 1 к муниципальному проекту | 33 775,2 | Расселение домов, признанных аварийными и непригодными для проживания |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Переселены граждане из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, подготовлена документация» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | Приложение 1 к муниципальному проекту | 672,7 | Расселение домов, признанных аварийными и непригодными для проживания |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Сформирован (актуализирован) перечень домов, признанных аварийными и непригодными для проживания» | - | 01.03.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень домов, признанных аварийными и непригодными для проживания |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы списки граждан, нуждающихся в переселении из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» | - | 01.07.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки граждан, нуждающихся в переселении из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Смета расходов, муниципальные контракты, постановление Администрации города Пскова о предоставлении жилых помещений |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 4 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены, переданы жилые помещения по договорам мены и социального найма» | - | 30.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Акт приема- передачи жилых помещений, платежное поручение, договоры мены, договоры социального найма |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка 5 «Изготовлена техническая документация, проведена независимая оценка жилых помещений, проведена экспертиза объектов жилищного фонда и объектов хозяйственной деятельности, проведены нотариальные действия» | - | 30.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 672,7 | Технические планы, акты обследования, отчеты о проведении оценки и экспертизы, свидетельства о праве на наследство |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Переселены граждане из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, подготовлена документация» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | Приложение 1 к муниципальному проекту | 620,5 | Расселение домов, признанных аварийными и непригодными для проживания |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1 «Сформирован (актуализирован) перечень домов, признанных аварийными и непригодными для проживания» | - | 01.03.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень домов, признанных аварийными и непригодными для проживания |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы списки граждан, нуждающихся в переселении из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»» | - | 01.07.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки граждан, нуждающихся в переселении из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Смета расходов, муниципальные контракты, постановление Администрации города Пскова о предоставлении жилых помещений |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 4 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены, переданы жилые помещения по договорам мены и социального найма» | - | 30.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Акт приема- передачи жилых помещений, платежное поручение, договоры мены, договоры социального найма |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка 5 «Изготовлена техническая документация, проведена независимая оценка жилых помещений, проведена экспертиза объектов жилищного фонда и объектов хозяйственной деятельности, проведены нотариальные действия» | - | 30.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 620,5 | Технические планы, акты обследования, отчеты о проведении оценки и экспертизы, свидетельства о праве на наследство |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Переселены граждане из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, подготовлена документация» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 30.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | Приложение 1 к муниципальному проекту | 620,5 | Расселение домов, признанных аварийными и непригодными для проживания |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1 «Сформирован (актуализирован) перечень домов, признанных аварийными и непригодными для проживания» | - | 01.03.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень домов, признанных аварийными и непригодными для проживания |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы списки граждан, нуждающихся в переселении из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» | - | 01.07.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки граждан, нуждающихся в переселении из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Смета расходов, муниципальные контракты, постановление Администрации города Пскова о предоставлении жилых помещений |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 4 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены, переданы жилые помещения по договорам мены и социального найма» | - | 30.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Акт приема- передачи жилых помещений, платежное поручение, договоры мены, договоры социального найма |
| 1.1.3.5. | Контрольная точка 5 «Изготовлена техническая документация, проведена независимая оценка жилых помещений, проведена экспертиза объектов жилищного фонда и объектов хозяйственной деятельности, проведены нотариальные действия» | - | 30.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 620,5 | Технические планы, акты обследования, отчеты о проведении оценки и экспертизы, свидетельства о праве на наследство |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Переселены граждане из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, подготовлена документация» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 30.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | Приложение 1 к муниципальному проекту | 10 620,5 | Расселение домов, признанных аварийными и непригодными для проживания |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка 1 «Сформирован (актуализирован) перечень домов, признанных аварийными и непригодными для проживания» | - | 01.03.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень домов, признанных аварийными и непригодными для проживания |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы списки граждан, нуждающихся в переселении из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» | - | 01.07.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки граждан, нуждающихся в переселении из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Смета расходов, муниципальные контракты, постановление Администрации города Пскова о предоставлении жилых помещений |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка 4 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены, переданы жилые помещения по договорам мены и социального найма» | - | 30.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 10 000,0 | Акт приема- передачи жилых помещений, платежное поручение, договоры мены, договоры социального найма |
| 1.1.4.5. | Контрольная точка 5 «Изготовлена техническая документация, проведена независимая оценка жилых помещений, проведена экспертиза объектов жилищного фонда и объектов хозяйственной деятельности, проведены нотариальные действия» | - | 30.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 620,5 | Технические планы, акты обследования, отчеты о проведении оценки и экспертизы, свидетельства о праве на наследство |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Переселены граждане из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, подготовлена документация» в 2029 году реализации | 01.01.2029 | 30.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП . | Приложение 1 к муниципальному проекту | 10 620,5 | Расселение домов, признанных аварийными и непригодными для проживания |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка 1 «Сформирован (актуализирован) перечень домов, признанных аварийными и непригодными для проживания» | - | 01.03.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень домов, признанных аварийными и непригодными для проживания |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы списки граждан, нуждающихся в переселении из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» | - | 01.07.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки граждан, нуждающихся в переселении из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Смета расходов, муниципальные контракты, постановление Администрации города Пскова о предоставлении жилых помещений |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка 4 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены, переданы жилые помещения по договорам мены и социального найма» | - | 30.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 10 000,0 | Акт приема- передачи жилых помещений, платежное поручение, договоры мены, договоры социального найма |
| 1.1.5.5. | Контрольная точка 5 «Изготовлена техническая документация, проведена независимая оценка жилых помещений, проведена экспертиза объектов жилищного фонда и объектов хозяйственной деятельности, проведены нотариальные действия» | - | 30.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 620,5 | Технические планы, акты обследования, отчеты о проведении оценки и экспертизы, свидетельства о праве на наследство |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Переселены граждане из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, подготовлена документация» в 2030 году реализации | 01.01.2030 | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | Приложение 1 к муниципальному проекту | 10 620,5 | Расселение домов, признанных аварийными и непригодными для проживания |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка 1 «Сформирован (актуализирован) перечень домов, признанных аварийными и непригодными для проживания» | - | 01.03.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень домов, признанных аварийными и непригодными для проживания |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы списки граждан, нуждающихся в переселении из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» | - | 01.07.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки граждан, нуждающихся в переселении из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Смета расходов, муниципальные контракты, постановление Администрации города Пскова о предоставлении жилых помещений |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка 4 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены, переданы жилые помещения по договорам мены и социального найма» | - | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 10 000,0 | Акт приема- передачи жилых помещений, платежное поручение, договоры мены, договоры социального найма |
| 1.1.6.5. | Контрольная точка 5 «Изготовлена техническая документация, проведена независимая оценка жилых помещений, проведена экспертиза объектов жилищного фонда и объектов хозяйственной деятельности, проведены нотариальные действия» | - | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 620,5 | Технические планы, акты обследования, отчеты о проведении оценки и экспертизы, свидетельства о праве на наследство |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Изъяты жилые помещения путем выкупа» | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 2 400,0 | Произведено изъятие жилого помещения путем выкупа в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Изъяты жилые помещения путем выкупа» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП |  | 0 | Соглашение об изъятии жилого помещения, Решение суда |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1 «Направлены уведомления собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию» | - | 01.06.2025, 01.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Уведомление о принятом решении об изъятии |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 2 «Направлены проекты Соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд собственникам жилых помещений» | - | 01.07.2025, 01.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Проект Соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка 3 «Подготовлен иск о принудительном изъятии жилого помещения на основании решения суда» | - | 01.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Иск о принудительном изъятии жилого помещения на |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка 4 «Жилое помещение изъято у собственника на основании решения суда» | - | 30.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Решение суда, выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации права муниципальной собственности |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Изъяты жилые помещения путем выкупа» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Произведено изъятие жилого помещения путем выкупа в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка 1 «Направлены уведомления собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию» | - | 01.06.2026, 01.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Уведомление о принятом решении об изъятии |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка 2 «Направлены проекты Соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд собственникам жилых помещений» | - | 01.07.2026, 01.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Проект Соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка 3 «Подготовлен иск о принудительном изъятии жилого помещения на основании решения суда» | - | 01.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Иск о принудительном изъятии жилого помещения |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка 4 «Жилое помещение изъято у собственника на основании решения суда» | - | 30.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Решение суда, выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации права муниципальной собственности |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Изъяты жилые помещения путем выкупа» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 30.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП |  | 0 | Произведено изъятие жилого помещения путем выкупа в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка 1 «Направлены уведомления собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию» | - | 01.06.2027, 01.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Уведомление о принятом решении об изъятии |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка 2 «Направлены проекты Соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд собственникам жилых помещений» | - | 01.07.2027, 01.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Проект Соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд |
| 1.2.3.3. | Контрольная точка 3 «Подготовлен иск о принудительном изъятии жилого помещения на основании решения суда» | - | 01.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Иск о принудительном изъятии жилого помещения |
| 1.2.3.4. | Контрольная точка 4 «Жилое помещение изъято у собственника на основании решения суда» | - | 30.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Решение суда, выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации права муниципальной собственности |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) «Изъяты жилые помещения путем выкупа» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 30.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 800,0 | Произведено изъятие жилого помещения путем выкупа в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ |
| 1.2.4.1. | Контрольная точка 1 «Направлены уведомления собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию» | - | 01.06.2028, 01.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Уведомление о принятом решении об изъятии |
| 1.2.4.2. | Контрольная точка 2 «Направлены проекты Соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд собственникам жилых помещений» | - | 01.07.2028, 01.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Проект Соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд |
| 1.2.4.3. | Контрольная точка 3 «Подготовлен иск о принудительном изъятии жилого помещения на основании решения суда» | - | 01.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Иск о принудительном изъятии жилого помещения |
| 1.2.4.4. | Контрольная точка 4 «Жилое помещение изъято у собственника на основании решения суда» | - | 30.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 800,0 | Решение суда, выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации права муниципальной собственности |
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) «Изъяты жилые помещения путем выкупа» в 2029 году реализации | 01.01.2029 | 30.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 800,0 | Произведено изъятие жилого помещения путем выкупа в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ |
| 1.2.5.1. | Контрольная точка 1 «Направлены уведомления собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию» | - | 01.06.2029, 01.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Уведомление о принятом решении об изъятии |
| 1.2.5.2. | Контрольная точка 2 «Направлены проекты Соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд собственникам жилых помещений» | - | 01.07.2029, 01.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Проект Соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд |
| 1.2.5.3. | Контрольная точка 3 «Подготовлен иск о принудительном изъятии жилого помещения на основании решения суда» | - | 01.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Иск о принудительном изъятии жилого помещения |
| 1.2.5.4. | Контрольная точка 4 «Жилое помещение изъято у собственника на основании решения суда» | - | 30.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 800,0 | Решение суда, выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации права муниципальной собственности |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) «Изъяты жилые помещения путем выкупа» в 2030 году реализации | 01.01.2030 | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 800,0 | Произведено изъятие жилого помещения путем выкупа в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ |
| 1.2.6.1. | Контрольная точка 1 «Направлены уведомления собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию» | - | 01.06.2030, 01.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Уведомление о принятом решении об изъятии |
| 1.2.6.2. | Контрольная точка 2 «Направлены проекты Соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд собственникам жилых помещений» | - | 01.07.2030, 01.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Проект Соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд |
| 1.2.6.3. | Контрольная точка 3 «Подготовлен иск о принудительном изъятии жилого помещения на основании решения суда» | - | 01.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Иск о принудительном изъятии жилого помещения |
| 1.2.6.4. | Контрольная точка 4 «Жилое помещение изъято у собственника на основании решения суда» | - | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 800,0 | Решение суда, выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации права муниципальной собственности |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Произведен снос аварийных многоквартирных и непригодных для проживания домов» | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 61 490,7 | Произведен снос аварийных жилых домов |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Произведен снос аварийных многоквартирных и непригодных для проживания домов» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 58 490,7 | Произведен снос аварийных жилых домов |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка 1 «Актуализирован перечень жилых домов, подлежащих сносу» | - | 01.03.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень жилых домов, подлежащих сносу |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.06.2025, 01.12.2025 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Договор о сносе аварийного дома, извещение об осуществлении закупки, смета расходов, муниципальные контракты |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены), выплаты осуществлены» | - | 30.12.2025 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 58 490,7 | Акт о сносе, платежное поручение |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка 4 «Обеспечено снятие с кадастрового учета, прекращение права собственности и исключение из реестра муниципального имущества сведений о снесенном жилом доме» | - | 30.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Выписка из ЕГРН Реестр муниципального имущества |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) «Произведен снос аварийных многоквартирных и непригодных для проживания домов» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Произведен снос аварийных жилых домов |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка 1 «Актуализирован перечень жилых домов, подлежащих сносу» | - | 01.03.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень жилых домов, подлежащих сносу |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.06.2026, 01.12.2026 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Договор о сносе аварийного дома, извещение об осуществлении закупки, смета расходов, муниципальные контракты |
| 1.3.2.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены), выплаты осуществлены» | - | 30.12.2026 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Акт о сносе, платежное поручение |
| 1.3.2.4. | Контрольная точка 4 «Обеспечено снятие с кадастрового учета, прекращение права собственности и исключение из реестра муниципального имущества сведений о снесенном жилом доме» | - | 30.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Выписка из ЕГРН Реестр муниципального имущества |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) «Произведен снос аварийных многоквартирных и непригодных для проживания домов» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 30.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Произведен снос аварийных жилых домов |
| 1.3.3.1. | Контрольная точка 1 «Актуализирован перечень жилых домов, подлежащих сносу» | - | 01.03.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень жилых домов, подлежащих сносу |
| 1.3.3.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.06.2027, 01.12.2027 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Договор о сносе аварийного дома, извещение об осуществлении закупки, смета расходов, муниципальные контракты |
| 1.3.3.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены), выплаты осуществлены» | - | 30.12.2027 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Акт о сносе, платежное поручение |
| 1.3.3.4. | Контрольная точка 4 «Обеспечено снятие с кадастрового учета, прекращение права собственности и исключение из реестра муниципального имущества сведений о снесенном жилом доме» | - | 30.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Выписка из ЕГРН Реестр муниципального имущества |
| 1.3.4. | Мероприятие (результат) «Произведен снос аварийных многоквартирных и непригодных для проживания домов» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 30.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 1 000,0 | Произведен снос аварийных жилых домов |
| 1.3.4.1. | Контрольная точка 1 «Актуализирован перечень жилых домов, подлежащих сносу» | - | 01.03.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень жилых домов, подлежащих сносу |
| 1.3.4.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.06.2028, 01.12.2028 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Договор о сносе аварийного дома, извещение об осуществлении закупки, смета расходов, муниципальные контракты |
| 1.3.4.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены), выплаты осуществлены» | - | 30.12.2028 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 1 000,0 | Акт о сносе, платежное поручение |
| 1.3.4.4. | Контрольная точка 4 «Обеспечено снятие с кадастрового учета, прекращение права собственности и исключение из реестра муниципального имущества сведений о снесенном жилом доме» | - | 30.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Выписка из ЕГРН Реестр муниципального имущества |
| 1.3.5. | Мероприятие (результат) «Произведен снос аварийных многоквартирных и непригодных для проживания домов» в 2029 году реализации | 01.01.2029 | 30.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 1 000,0 | Произведен снос аварийных жилых домов |
| 1.3.5.1. | Контрольная точка 1 «Актуализирован перечень жилых домов, подлежащих сносу» | - | 01.03.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень жилых домов, подлежащих сносу |
| 1.3.5.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.06.2029, 01.12.2029 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Договор о сносе аварийного дома, извещение об осуществлении закупки, смета расходов, муниципальные контракты |
| 1.3.5.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены), выплаты осуществлены» | - | 30.12.2029 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 1 000,0 | Акт о сносе, платежное поручение |
| 1.3.5.4. | Контрольная точка 4 «Обеспечено снятие с кадастрового учета, прекращение права собственности и исключение из реестра муниципального имущества сведений о снесенном жилом доме» | - | 30.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Выписка из ЕГРН Реестр муниципального имущества |
| 1.3.6. | Мероприятие (результат) «Произведен снос аварийных многоквартирных и непригодных для проживания домов» в 2030 году реализации | 01.01.2030 | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 1 000,0 | Произведен снос аварийных жилых домов |
| 1.3.6.1. | Контрольная точка 1 «Актуализирован перечень жилых домов, подлежащих сносу» | - | 01.03.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Перечень жилых домов, подлежащих сносу |
| 1.3.6.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.06.2030, 01.12.2030 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 0 | Договор о сносе аварийного дома, извещение об осуществлении закупки, смета расходов, муниципальные контракты |
| 1.3.6.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены), выплаты осуществлены» | - | 30.12.2030 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | 1 000,0 | Акт о сносе, платежное поручение |
| 1.3.6.4. | Контрольная точка 4 «Обеспечено снятие с кадастрового учета, прекращение права собственности и исключение из реестра муниципального имущества сведений о снесенном жилом доме» | - | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Выписка из ЕГРН Реестр муниципального имущества |

Приложение 1
к Муниципальному проекту

«Приобретение жилых помещений

и участие в долевом строительстве

многоквартирных жилых домов

для переселения граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда»

Перечень
домов, в отношении которых планируется переселение граждан в рамках реализации муниципального проекта «Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда»

| № п/п | Адрес (улица, номер дома) | Год постройки | Документ о признании дома непригодным для проживания | Общая площадь дома, кв. метров | Сроки переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Пушкина, д.8 | 1917 | Постановление Администрации города Пскова от 30.03.2017 № 354 (Акт МВК от 14.12.2016 № 47) | 2408,5 | 2025 |
| 2. | ул. 2-я Песочная, д.71 | 1958 | Постановление Администрации города Пскова от 05.12.2018 № 1830 (Акт МВК от 10.10.2018 № 40) | 93,7 | 2026 |
| 3. | ул.1-я Поселочная, д.38 | 1959 | Постановление Администрации города Пскова от 08.06.2020 № 761 (Акт МВК от 28.12.2018 № 53) | 158,6 | 2027 |
| 4. | пер. Советской Армии, д.8 | 1959 | Постановление Администрации города Пскова от 17.07.2020 № 977 (Акт МВК от 19.12.2019 № 60) | 252,8 | 2028 |
| 5. | пер. Ядровский, д.19 | 1979 | Постановление Администрации города Пскова от 17.06.2022 № 1043 (Акт МВК от 09.09.2021 № 46) | 86,5 | 2029 |
| 6. | ул. Лужская, д.14 | 1962 | Постановление Администрации города Пскова от 17.06.2022 № 1041 (Акт МВК от 11.11.2021 № 75) | 36,4 | 2030 |

Паспорт муниципального проекта

«Решение жилищных проблем отдельных категорий граждан»

| Краткое наименование муниципального проекта | Оказание мер поддержки в решении жилищных проблем отдельных категорий граждан |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Сухинский Виталий Викторович |  | Заместитель Главы Администрации города Пскова |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Хмелёв Сергей Николаевич |  | Начальник Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа | Государственная программа Псковской области «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем», утвержденная постановлением Правительства Псковской области от 07.05.2024 № 157. |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 |  |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1 «Создание условий для обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обеспечиваемых жилой площадью семей, имеющих право на получение жилья вне очереди | МП | Семья (896) | 2 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | УУРЖП | - | Повышение доступности жилья на первичном рынке |

3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО «Город Псков» | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1.Создание условий для обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан»» | Х | Процент (744) | 33,3** | 2023 | 16,6 | 33,3 | 50,0 | 66,6 | 83,3 | 100,0 | Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий, инвалидов с тяжелой формой хронических заболеваний, инвалидов-колясочников. Передача жилых помещений в установленном порядке гражданам по договорам социального найма, безвозмездного пользования жилым помещением, специально оборудованным для проживания граждан с нарушением опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками. К 2030 году 100 % граждан (участников муниципальной программы) из числа имеющих право на получение жилья вне очереди обеспечены жилыми помещениями (18 человек). | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет | Количество обеспечиваемых жилой площадью семей, имеющих право на получение жилья вне очереди |

** - значение показателя достигнуто в результате реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова», утвержденной постановлением Администрации города Пскова от 29.12.2021 № 1957.

4.   План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальный проект «Решение жилищных проблем отдельных категорий граждан» | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 39 000,0 | - |
| 1. | Задача 1. «Создание условий для обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями» | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения отдельным категориям граждан» | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 39 000,0 | Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения отдельным категориям граждан» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 6 500,0 | Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Актуализированы списки граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди» | - | 01.03.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.07.2025 01.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Муниципальный контракт, извещение об осуществлении закупки, смета расходов |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены» | - | 30.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 6 500,0 | Акт приема - передачи жилых помещений, платежное поручение |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 4 «Заключены договоры социального найма жилых помещений» | - | 30.12.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Договор найма специализированных жилых помещений |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения отдельным категориям граждан» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 6 500,0 | Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1 «Актуализированы списки граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди» | - | 01.03.2025 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.07.2026 01.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Муниципальный контракт, извещение об осуществлении закупки, смета расходов |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 3 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены» | - | 30.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 6 500,0 | Акт приема - передачи жилых помещений, платежное поручение |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 4 «Заключены договоры социального найма жилых помещений» | - | 30.12.2026 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Договор найма специализированных жилых помещений |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения отдельным категориям граждан» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 30.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 6 500,0 | Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1 «Актуализированы списки граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди» | - | 01.03.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.07.2027 01.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Муниципальный контракт, извещение об осуществлении закупки, смета расходов |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 3 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены» | - | 30.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 6 500,0 | Акт приема - передачи жилых помещений, платежное поручение |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 4 «Заключены договоры социального найма жилых помещений» | - | 30.12.2027 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Договор найма специализированных жилых помещений |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения отдельным категориям граждан» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 30.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 6 500,0 | Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка 1 «Актуализированы списки граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди» | - | 01.03.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.07.2028 01.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Муниципальный контракт, извещение об осуществлении закупки, смета расходов |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка 3 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены» | - | 30.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 6 500,0 | Акт приема - передачи жилых помещений, платежное поручение |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка 4 «Заключены договоры социального найма жилых помещений» | - | 30.12.2028 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Договор найма специализированных жилых помещений |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения отдельным категориям граждан» в 2029 году реализации | 01.01.2029 | 30.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 6 500,0 | Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка 1 «Актуализированы списки граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди» | - | 01.03.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.07.2029 01.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Муниципальный контракт, извещение об осуществлении закупки, смета расходов |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка 3 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены» | - | 30.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 6 500,0 | Акт приема - передачи жилых помещений, платежное поручение |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка 4 «Заключены договоры социального найма жилых помещений» | - | 30.12.2029 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Договор найма специализированных жилых помещений |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения отдельным категориям граждан» в 2030 году реализации | 01.01.2030 | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 6 500,0 | Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка 1 «Актуализированы списки граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди» | - | 01.03.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Списки граждан, имеющих право на получение жилья вне очереди |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.07.2030 01.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Муниципальный контракт, извещение об осуществлении закупки, смета расходов |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка 3 «Переданы жилые помещения во исполнение муниципальных контрактов, выплаты осуществлены» | - | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 6 500,0 | Акт приема - передачи жилых помещений, платежное поручение |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка 4 «Заключены договоры социального найма жилых помещений» | - | 30.12.2030 | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП | - | 0 | Договор найма специализированных жилых помещений |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Оказание социальной поддержки некоторым категориям граждан»

1. Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Хмелёв С.Н., начальник Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия путем получения социальной поддержки | МП | Семья (896) | 35 | 2023 | 27 | 24 | 5 | 1 | - | - | УУРЖП |
| 2. | Задача 2. Приобретение у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений на условиях пожизненной ренты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество граждан, ежегодно обеспеченных выплатой в соответствии с договором ренты | МП | Человек (792) | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | УУРЖП |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Исполнены обязательства Администрации города Пскова по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита» | Выплаты физическим лицам | К 2029 году предоставлены субсидии на компенсацию процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам признанным нуждающимися в жилых помещениях в городе Пскове, в части исполнения взятых Администрацией города Пскова обязательств по заключенным 27 договорам. | Единица (642) | 31 | 2023 | 27 | 24 | 5 | 1 | - | - |
| Задача 2. Приобретение у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений на условиях пожизненной ренты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Исполнены обязательства Администрации города Пскова по договорам пожизненной ренты» | Выплаты физическим лицам | Обеспечено предоставление выплат гражданам в возрасте 65 лет и старше по 4 договорам пожизненной ренты | Единица (642) | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях» | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Исполнены обязательства Администрации города Пскова по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита» | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 3 035,0 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Исполнены обязательства Администрации города Пскова по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита» в 2025 году реализации» | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 1 000,0 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг исполнения заключенных договоров ипотечного жилищного кредита» | 20.03., 20.06., 20.09, 20.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Сведения об исполнении заключенных договоров ипотечного жилищного кредита |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы сведения по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита» | 01.04., 01.07., 01.10, 01.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Выписки из банков |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3 «Выплаты осуществлены» | 25.04., 25.07., 25.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 1 000,0 | Платежное поручение |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 4 «Подготовлен отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита» | 30.04., 31.07., 31.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Исполнены обязательства Администрации города Пскова по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита» в 2026 году реализации | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 1 000,0 | - |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг исполнения заключенных договоров ипотечного жилищного кредита» | 20.03., 20.06., 20.09, 20.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Сведения об исполнении заключенных договоров ипотечного жилищного кредита |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы сведения по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита» | 01.04., 01.07., 01.10, 01.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Выписки из банков |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 3 «Выплаты осуществлены» | 25.04., 25.07., 25.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 1 000,0 | Платежное поручение |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 4 «Подготовлен отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита» | 30.04., 31.07., 31.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Исполнены обязательства Администрации города Пскова по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита» в 2027 году реализации | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 1 000,0 | - |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг исполнения заключенных договоров ипотечного жилищного кредита» | 20.03., 20.06., 20.09, 20.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Сведения об исполнении заключенных договоров ипотечного жилищного кредита |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы сведения по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита» | 01.04., 01.07., 01.10, 01.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Выписки из банков |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 3 «Выплаты осуществлены» | 25.04., 25.07., 25.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 1 000,0 | Платежное поручение |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 4 «Подготовлен отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита» | 30.04., 31.07., 31.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Исполнены обязательства Администрации города Пскова по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита» в 2028 году реализации | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 35,0 | - |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг исполнения заключенных договоров ипотечного жилищного кредита» | 20.03., 20.06., 20.09, 20.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Сведения об исполнении заключенных договоров ипотечного жилищного кредита |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы сведения по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита» | 01.04., 01.07., 01.10, 01.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Выписки из банков |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка 3 «Выплаты осуществлены» | 25.04., 25.07., 25.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 35,0 | Платежное поручение |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка 4 «Подготовлен отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита» | 30.04., 31.07., 31.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам ипотечного жилищного кредита |
| 2. | Задача 2. «Приобретение у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений на условиях пожизненной ренты» | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП управляющие организации | - | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Исполнены обязательства Администрации города Пскова по договорам пожизненной ренты» | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП управляющие организации | 6 816,3 | - |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Исполнены обязательства Администрации города Пскова по договорам пожизненной ренты» в 2025 году реализации | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП управляющие организации | 1 037,30 | - |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг исполнения заключенных договоров пожизненной ренты» | 20.03., 20.06., 20.09, 20.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Сведения об исполнении заключенных договоров пожизненной ренты |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы сведения по заключенным договорам пожизненной ренты» | 01.04., 01.07., 01.10, 01.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП, управляющие организации | 0 | Сведения от управляющих организаций |
| 2.1.1.3. | Контрольная точка 3 «Выплаты осуществлены» | 25.04., 25.07., 25.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 1 037,30 | Платежное поручение |
| 2.1.1.4. | Контрольная точка 4 «Подготовлен отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам пожизненной ренты» | 30.04., 31.07., 31.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам пожизненной ренты |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) «Исполнены обязательства Администрации города Пскова по договорам пожизненной ренты» в 2026 году реализации | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП , управляющие организации | 1 089,50 | - |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг исполнения заключенных договоров пожизненной ренты» | 20.03., 20.06., 20.09, 20.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Сведения об исполнении заключенных договоров пожизненной ренты |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы сведения по заключенным договорам пожизненной ренты» | 01.04., 01.07., 01.10, 01.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП, управляющие организации | 0 | Сведения от управляющих организаций |
| 2.1.2.3. | Контрольная точка 3 «Выплаты осуществлены» | 25.04., 25.07., 25.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 1 089,50 | Платежное поручение |
| 2.1.2.4. | Контрольная точка 4 «Подготовлен отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам пожизненной ренты» | 30.04., 31.07., 31.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам пожизненной ренты |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) «Исполнены обязательства Администрации города Пскова по договорам пожизненной ренты» в 2027 году реализации | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП, управляющие организации | 1 089,50 | - |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг исполнения заключенных договоров пожизненной ренты» | 20.03., 20.06., 20.09, 20.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Сведения об исполнении заключенных договоров пожизненной ренты |
| 2.1.3.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы сведения по заключенным договорам пожизненной ренты» | 01.04., 01.07., 01.10, 01.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП , управляющие организации | 0 | Сведения от управляющих организаций |
| 2.1.3.3. | Контрольная точка 3 «Выплаты осуществлены» | 25.04., 25.07., 25.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 1 089,50 | Платежное поручение |
| 2.1.3.4. | Контрольная точка 4 «Подготовлен отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам пожизненной ренты» | 30.04., 31.07., 31.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам пожизненной ренты |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) «Исполнены обязательства Администрации города Пскова по договорам пожизненной ренты» в 2028 году реализации | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП, управляющие организации | 1 200,0 | - |
| 2.1.4.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг исполнения заключенных договоров пожизненной ренты» | 20.03., 20.06., 20.09, 20.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Сведения об исполнении заключенных договоров пожизненной ренты |
| 2.1.4.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы сведения по заключенным договорам пожизненной ренты» | 01.04., 01.07., 01.10, 01.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП, управляющие организации | 0 | Сведения от управляющих организаций |
| 2.1.4.3. | Контрольная точка 3 «Выплаты осуществлены» | 25.04., 25.07., 25.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 1 200,0 | Платежное поручение |
| 2.1.4.4. | Контрольная точка 4 «Подготовлен отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам пожизненной ренты» | 30.04., 31.07., 31.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам пожизненной ренты |
| 2.1.5. | Мероприятие (результат) «Исполнены обязательства Администрации города Пскова по договорам пожизненной ренты» в 2029 году реализации | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП, управляющие организации | 1 200,0 | - |
| 2.1.5.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг исполнения заключенных договоров пожизненной ренты» | 20.03., 20.06., 20.09, 20.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Сведения об исполнении заключенных договоров пожизненной ренты |
| 2.1.5.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы сведения по заключенным договорам пожизненной ренты» | 01.04., 01.07., 01.10, 01.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП, управляющие организации | 0 | Сведения от управляющих организаций |
| 2.1.5.3. | Контрольная точка 3 «Выплаты осуществлены» | 25.04., 25.07., 25.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 1 200,0 | Платежное поручение |
| 2.1.5.4. | Контрольная точка 4 «Подготовлен отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам пожизненной ренты» | 30.04., 31.07., 31.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам пожизненной ренты |
| 2.1.6. | Мероприятие (результат) «Исполнены обязательства Администрации города Пскова по договорам пожизненной ренты» в 2030 году реализации | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 1 200,0 | - |
| 2.1.6.1. | Контрольная точка 1 «Проведен мониторинг исполнения заключенных договоров пожизненной ренты» | 20.03., 20.06., 20.09, 20.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Сведения об исполнении заключенных договоров пожизненной ренты |
| 2.1.6.2. | Контрольная точка 2 «Актуализированы сведения по заключенным договорам пожизненной ренты» | 01.04., 01.07., 01.10, 01.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП, управляющие организации | 0 | Сведения от управляющих организаций |
| 2.1.6.3. | Контрольная точка 3 «Выплаты осуществлены» | 25.04., 25.07., 25.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 1 200,0 | Платежное поручение |
| 2.1.6.4. | Контрольная точка 4 «Подготовлен отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам пожизненной ренты» | 30.04., 31.07., 31.10, 30.12. | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 0 | Отчет о выполнении обязательств по заключенным договорам пожизненной ренты |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Реализация мер по приведению утраченных в процессе эксплуатации

характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями»

1. Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Хмелёв С.Н., начальник Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта или реконструкции муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Псков» | НП, ФП | Семья (896) | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УУРЖП |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектно-сметная документация» |  | Иные мероприятия (результаты) | Изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт или реконструкцию не менее 6 объектов муниципального жилищного фонда. | Единица (642) | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Проведены ремонтно-восстановительные работы жилищного фонда» |  | Приобретение товаров, работ, услуг | К 2030 году проведен капитальный ремонт или реконструкция не менее 6 объектов муниципального жилищного фонда в соответствии с Порядком проведения капитального ремонта или реконструкции муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Псков». | Единица (642) | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде. | X | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектно-сметная документация» | X | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 1 500,0 | Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт или реконструкцию объектов муниципального жилищного фонда |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектно-сметная документация» в 2025 году реализации | X | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт или реконструкцию объектов муниципального жилищного фонда |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.07.2025 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Смета расходов, договор, муниципальный контракт |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключен договор, муниципальный контракт» | 01.09.2025 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Договор, муниципальный контракт |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 15.12.2025 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Проектно-сметная документация |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 4 «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Платежное поручение |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектно-сметная документация» в 2026 году реализации | X | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт или реконструкцию объектов муниципального жилищного фонда |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.07.2026 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Смета расходов, договор, муниципальный контракт |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 2 «Заключен договор, муниципальный контракт» | 01.09.2026 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Договор, муниципальный контракт |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 15.12.2026 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Проектно-сметная документация |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 4 «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Платежное поручение |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектно-сметная документация» в 2027 году реализации | X | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт или реконструкцию объектов муниципального жилищного фонда |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.07.2027 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Смета расходов, договор, муниципальный контракт |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 2 «Заключен договор, муниципальный контракт» | 01.09.2027 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Договор, муниципальный контракт |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 15.12.2027 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Проектно-сметная документация |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 4 «Выплаты осуществлены» | 30.12.2027 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Платежное поручение |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектно-сметная документация» в 2028 году реализации | X | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 500,0 | Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт или реконструкцию объектов муниципального жилищного фонда |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка 1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.07.2028 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор | 0 | Смета расходов, договор, муниципальный контракт |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка 2 «Заключен договор, муниципальный контракт» | 01.09.2028 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Договор, муниципальный контракт |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 15.12.2028 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор | 0 | Проектно-сметная документация |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка 4 «Выплаты осуществлены» | 30.12.2028 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 500,0 | Платежное поручение |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектно-сметная документация» в 2029 году реализации | X | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 500,0 | Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт или реконструкцию объектов муниципального жилищного фонда |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка 1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.07.2029 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Смета расходов, договор, муниципальный контракт |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка 2 «Заключен договор, муниципальный контракт» | 01.09.2029 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Договор, муниципальный контракт |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 15.12.2029 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Проектно-сметная документация |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка 4 «Выплаты осуществлены» | 30.12.2029 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 500,0 | Платежное поручение |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектно-сметная документация» в 2030 году реализации | X | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 500,0 | Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт или реконструкцию объектов муниципального жилищного фонда |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка 1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.07.2030 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Смета расходов, договор, муниципальный контракт |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка 2 «Заключен договор, муниципальный контракт» | 01.09.2030 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Договор, муниципальный контракт |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 15.12.2030 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» |  | Проектно-сметная документация |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка 4 «Выплаты осуществлены» | 30.12.2030 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 500,0 | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены ремонтно-восстановительные работы жилищного фонда» | X | Хмелев С.Н., начальник УУРЖП Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 6 021,6 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Проведены ремонтно-восстановительные работы жилищного фонда» в 2025 году реализации | X | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | - |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1 «Извещение об осуществлении закупки размещено в ЕИС» | 01.07.2025 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Извещение об осуществлении закупки в ЕИС |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.09.2025 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.12.2025 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Акт выполненных работ |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка 4 «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 25.12.2025 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Платежное поручение |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) 1 «Проведены ремонтно-восстановительные работы жилищного фонда» в 2026 году реализации | X | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | - |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка 1 «Извещение об осуществлении закупки размещено в ЕИС» | 01.07.2026 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Извещение об осуществлении закупки в ЕИС |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.09.2026 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.12.2026 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Акт выполненных работ |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка 4 «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 25.12.2026 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Платежное поручение |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) 1 «Проведены ремонтно-восстановительные работы жилищного фонда» в 2027 году реализации | X | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | - |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка 1 «Извещение об осуществлении закупки размещено в ЕИС» | 01.07.2027 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Извещение об осуществлении закупки в ЕИС |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.09.2027 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.2.3..3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.12.2027 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Акт выполненных работ |
| 1.2.3.4. | Контрольная точка 4 «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 25.12.2027 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Платежное поручение |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) 1 «Проведены ремонтно-восстановительные работы жилищного фонда» в 2028 году реализации | X | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 2 007,2 | - |
| 1.2.4.1. | Контрольная точка 1 «Извещение об осуществлении закупки размещено в ЕИС» | 01.07.2028 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Извещение об осуществлении закупки в ЕИС |
| 1.2.4.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.09.2028 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.2.4.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.12.2028 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Акт выполненных работ |
| 1.2.4.4. | Контрольная точка 4 «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 25.12.2028 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 2 007,2 | Платежное поручение |
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) 1 «Проведены ремонтно-восстановительные работы жилищного фонда» в 2029 году реализации | X | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 2 007,2 | - |
| 1.2.5.1.. | Контрольная точка 1 «Извещение об осуществлении закупки размещено в ЕИС» | 01.07.2029 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Извещение об осуществлении закупки в ЕИС |
| 1.2.5.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.09.2029 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.2.5.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.12.2029 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Акт выполненных работ |
| 1.2.5.4. | Контрольная точка 4 «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 25.12.2029 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 2 007,2 | Платежное поручение |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) 1 «Проведены ремонтно-восстановительные работы жилищного фонда» в 2030 году реализации | X | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 2 007,2 | - |
| 1.2.6.1. | Контрольная точка 1 «Извещение об осуществлении закупки размещено в ЕИС» | 01.07.2030 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Извещение об осуществлении закупки в ЕИС |
| 1.2.6.2. | Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.09.2030 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.2.6.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.12.2030 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 0 | Акт выполненных работ |
| 1.2.6.4. | Контрольная точка 4 «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 25.12.2030 | Петрова А.В., и.о.директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | 2 007,2 | Платежное поручение |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности и выполнение функций Управления по учету

и распределению жилищного фонда Администрации города Пскова»

1. Общие положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Хмелёв С.Н., начальник Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

В соответствии с пп. 7 раздела II Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Пскова, утвержденного постановлением Администрации города Пскова от 09.08.2023 № 1532, показатели реализации комплекса процессных мероприятий не устанавливаются.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Обеспечение условий для эффективной деятельности Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова» | Осуществление текущей деятельности | Осуществлены расходы, связанные с функционированием Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова | Единица (642) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.    План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача ««Обеспечение условий для эффективной деятельности Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова» | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | – | – |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова» | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 90 670,90 | – |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова» в 2025 году реализации | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 15 105,0 | – |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова» в 2026 году реализации | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 15 112,7 | – |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова» в 2027 году реализации | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 15 117,2 | – |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова» в 2028 году реализации | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 15 112,0 | – |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова» в 2029 году реализации | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 15 112,0 | – |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Управления по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова» в 2030 году реализации | X | Хмелёв С.Н., начальник УУРЖП | 15 112,0 | – |

IV. Методика расчета и источники информации о значениях показателей

муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя, | Единица измерения (по ОКЕИ) | Формула расчета показателя | Базовые показатели для расчета показателя | Источник исходных данных для расчета значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова» |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Семья (896) | КСУЖ=КССН+КСПАЖ+КСИМ | КСсн - количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма; КСпаж - количество семей, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда; КСим - количество семей, улучшивших жилищные условия иными методами, в т.ч. поддержка отдельных категорий граждан в улучшении жилищных условий | Отчетные данные УУРЖП |
| 1.2. | Доля граждан, которые улучшат жилищные условия за счет предоставления жилых помещений и оказания социальной поддержки, в общем количестве отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий | Процент (744) | Дф/Дп х100 % | Дф - фактическое количество семей, улучшивших свои жилищные условия, в т.ч. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семьи, переселенные из непригодного для проживания жилищного фонда и обеспеченные жилыми помещениями отдельные категории граждан Дп - планируемое количество семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в т.ч. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семьи, подлежащие переселению из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда и отдельные категории граждан | Отчетные данные УУРЖП |
| 1.3. | Общее количество расселенных аварийных многоквартирных домов и непригодных для проживания домов | Единица (642) | - | - | Отчетные данные УУРЖП |
| 1.4. | Общее количество жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт или реконструкция | Единица (642) | - | - | Отчетные данные УУРЖП |
| 2. | Муниципальный проект «Жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» |  |  |  |  |
| 2.1. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Человек (792) | - | - | Отчетные данные УУРЖП |
| 3. | Муниципальный проект «Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество граждан, расселенных из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | Человек (792) | - | - | Отчетные данные УУРЖП |
| 3.2. | Количество снесенных расселенных аварийных многоквартирных и непригодных для проживания домов | Единица (642) | - | - | Отчетные данные УУРЖП |
| 4. | Муниципальный проект «Решение жилищных проблем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество обеспечиваемых жилой площадью семей, имеющих право на получение жилья вне очереди | Семья (896) | - | - | Отчетные данные УУРЖП |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки некоторым категориям граждан» |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия путем получения социальной поддержки | Семья (896) | - | - | Отчетные данные УУРЖП |
| 5.2. | Количество граждан, ежегодно обеспеченных выплатой в соответствии с договором ренты | Человек (792) | - | - | Отчетные данные УУРЖП |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по приведению утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями» |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта или реконструкции муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Псков» | Семья (896) | - | - | Отчетные данные УУРЖП |
| Глава города Пскова Б.А. Елкин |  |  |  |  |  |

) Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» будет уточнен после получения информации об объемах межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций) из вышестоящих бюджетов.

) Значение показателя муниципального проекта будет уточнено после получения информации об объемах межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций) из вышестоящих бюджетов.

Значение показателя результата муниципального проекта будет уточнено после получения информации об объемах межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций) из вышестоящих бюджетов.

) Объем финансирования будет уточнен поле доведения предельных объемов бюджетных ассигнований