- Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от _______ 2024 г. № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры»

# I. ПАСПОРТ

# муниципальной программы

## Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Саенко А.В. - заместитель Главы Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Соисполнители муниципальной программы | Пронин А.С. - начальник Управления по градостроительной деятельности Администрации города Пскова Петрова А.В. – и.о. директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | 1) Обеспечение к 2030 году качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг для населения города Пскова; 2) Строительство и реконструкция (модернизация) систем коммунальной инфраструктуры |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Источники; Всего; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. Всего, в том числе; 716305,5; 266154,3; 155274,8; 157234,9; 135079,5; 1253,4; 1308,6. федеральный бюджет. областной бюджет; 108153,5; 108153,5. бюджет города; 7212,6; 1150; 1150; 1150; 1200,6; 1253,4; 1308,6. внебюджетные источники; 600939,4; 156850,8; 154124,8; 156084,9; 133878,9. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой Псковской области | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Национальная цель развития Российской Федерации - «комфортная и безопасная среда для жизни». Показатели указанной национальной цели: - улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году; - реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; - строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году; - обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве. Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. № 3268-р»; Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710; Государственная программа Псковской области «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем», утверждена постановлением Правительства Псковской области от 07.05.2024 № 157; Государственная программа Псковской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области», утверждена постановлением Правительства Псковской области от 02.05.2024 № 149. |

## 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Обеспечение к 2030 году качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг для населения города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень износа основных фондов предприятий в сфере теплоснабжения | «ГП» | Процент (744) | 89,6 | 2023 | 89,0 | 88,5 | 87 | 86,5 | 85 | 84 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова | Постановление Правительства Псковской области от 02.05.2024 № 149 «О государственной программе Псковской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области» | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году; Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году; Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве |
| 2. | Степень износа основных фондов предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения | «ГП» | Процент (744) | 40 | 2023 | 39,5 | 39 | 38,8 | 38,6 | 38,4 | 38 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова | Постановление Правительства Псковской области от 02.05.2024 № 149 «О государственной программе Псковской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области» | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году; Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году; Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве |
|  | Строительство и реконструкция (модернизация) систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры | - | Единица (642) | 3 | 2023 | 48 | 42* | 31* | 33* | 2* | 0* | Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова, МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» | План мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года; постановление Администрации города Пскова от 1 марта 2021 г. № 219 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года (мероприятие.3.2.1.5) | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году; Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве |
| 4. | Доля городского населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | «ГП» | Процент (744) | 98,0 | 2023 | 98,4 | 98,9 | 99,0 | 99,1 | 99,5 | 99,8 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова | Постановление Правительства Псковской области от 02.05.2024 № 149 «О государственной программе Псковской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области» | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году; Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году; Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве |

*- показатели подлежат ежегодному уточнению исходя из объемов запланированного финансирования на соответствующий период бюджетного планирования.

## 3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение надлежащего состояния систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 1.1 | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Дмитриева Д.М. и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова |  | - |  |  |
| 1.1.1. | Задача 1. «Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы коммунальной инфраструктуры» | Выполнены работы (оказаны услуги), связанные с обеспечением бесперебойной работы систем и объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе связанных с ремонтом и содержанием ливневой канализации в дворах и иной территории, не относящейся к улично-дорожной сети. Выполнены работы (оказаны услуги) по устранению аварийных ситуаций на бесхозяйных сетях коммунальной инфраструктуры. |  |  | - Степень износа основных фондов предприятий в сфере теплоснабжения. - Степень износа основных фондов предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения. - Доля городского населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. - Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения, и теплоснабжения. |
| 1.1.2. | Задача 2. «Организация мониторинга состояния и аварийно-диспетчерского контроля газопроводов» | Техническое обслуживание и круглосуточный аварийно-диспетчерский контроль газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков». |  |  | - Количество аварийных ситуаций на газопроводах за исключением стихийных бедствий. |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 2.1. | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Пронин А.С. – начальник Управления по градостроительной деятельности Администрации города Пскова, Петрова А.В.– и.о. директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача 1. «Развитие и модернизация магистральных и разводящих сетей» | 1. Выполнены работы по строительству, модернизации и реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры. 2. Осуществлен контроль за выполнением работ по строительству, модернизации и реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры. |  |  | - Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры. - Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене или в капитальном ремонте. - Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене или в капитальном ремонте. - Доля тепловых сетей, нуждающейся в замене или в капитальном ремонте. - Количество утвержденных проектов, на капитальный ремонт, модернизацию, оборудование и строительство систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения. - Протяженность замены инженерных сетей. |

- 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 266154,3 | 155274,8 | 157234,9 | 135079,5 | 1253,4 | 1308,6 | 716305,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 108153,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108153,5 |
| Местный бюджет | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1200,6 | 1253,4 | 1308,6 | 7212,6 |
| Внебюджетные источники | 156850,8 | 154124,8 | 156084,9 | 133878,9 | 0 | 0 | 600939,4 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего состояния систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1200,6 | 1253,4 | 1308,6 | 7212,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1200,6 | 1253,4 | 1308,6 | 7212,6 |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по обеспечению надежного функционирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков». (всего), в том числе: | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 887,4 | 926,4 | 967,2 | 5331 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 887,4 | 926,4 | 967,2 | 5331 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено техническое обслуживание и круглосуточный аварийно-диспетчерский контроль газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков» (всего), в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 313,2 | 327,0 | 341,4 | 1881,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 313,2 | 327,0 | 341,4 | 1881,6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 265004,3 | 154124,8 | 156084,9 | 133878,9 | 0,0 | 0,0 | 709092,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 108153,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108153,5 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 156850,8 | 154124,8 | 156084,9 | 133878,9 | 0,0 | 0,0 | 600939,4 |
| Мероприятие (результат) «Завершено строительство, модернизация и реконструкция объектов систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 265004,3 | 154124,8 | 156084,9 | 133878,9 | 0 | 0 | 709092,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 108153,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108153,5 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 156850,8 | 154124,8 | 156084,9 | 133878,9 | 0 | 0 | 600939,4 |

# II. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

- Характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы

В современных условиях социально-экономического развития жилищно-коммунальное хозяйство является одной из ключевых сфер жизнеобеспечения граждан. Системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых 
в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований.

Значительная часть систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Пскова нуждается в качественной технологической модернизации с привлечением существенного объема инвестиций. Причиной такого положения в первую очередь является недостаточная эффективность деятельности организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, обусловленная недостатками применяемых методов ценового регулирования, отсутствием мотивации к снижению затрат, повышению энергоэффективности систем инженерно-технического обеспечения 
и внедрению новых технологий при их строительстве и эксплуатации, отсутствие сформированной системы технического обследования объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Проблема оказания населению качественных коммунальных услуг решается на протяжении уже нескольких лет. С 2017 года в рамках подпрограммы «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» реализуются мероприятия, по содержанию и обновлению сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения для предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг и создания безопасных 
и благоприятных условий проживания жителей города Пскова. Часть работ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры осуществляется при финансовой поддержке государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее - ФСР ЖКХ).

Основным поставщиком тепловой энергии является муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети», главной задачей которого является бесперебойное обеспечение населения и организаций города тепловой энергией и горячей водой.

Водоснабжение города в настоящее время осуществляется 
МП г. Пскова «Горводоканал» как из открытого источника – реки Великой, 
так и из водозабора подземных вод. На сегодняшний день предприятие ведет плановую работу по перенастройке мощностей и режимов подачи воды 
в город.

МП г. Пскова «Горводоканал» является одним из самых крупных жизнеобеспечивающих предприятий города, которое ежедневно подает 
в город порядка 52 тыс. кубометров питьевой воды, собирает и очищает примерно такое же количество бытовых сточных вод.

В целях повышения качества и надежности оказания услуг 
по водоснабжению и водоотведению МП г. Пскова «Горводоканал» реализует мероприятия в соответствии с утвержденными Инвестиционными программами по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования «Город Псков».

В 2023 году завершено строительство 2-ого пускового комплекса подземного водозабора с использованием средств международного гранта, объект в 2024 году проходит стадию пуско-наладки, постепенно увеличивая мощность водозаборных сооружений до 42 тыс. м3/сутки.

Завершено строительство 2-ой нитки магистрального водовода 
от подземного водозабора до подключения к существующим сетям города.

Для перехода на более безопасный реагент (в целях прекращения использования для дезинфекции питьевой воды газообразного хлора 
как крайне опасного токсического вещества) по подготовке питьевой воды приобретены, смонтированы и уже введены в эксплуатацию две установки приготовления гипохлорита натрия.

Выполнены работ по строительству станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора города Пскова для снижения ее жесткости. Объект будет введен в эксплуатацию после проведения пуско-наладочных работ в 2024 году.

Реконструкция канализационного коллектора и модернизация трех канализационных насосных станций суммарной мощностью 74 тысячи кубометров в рамках проекта модернизации при поддержке государственной корпорации – ФСР ЖКХ (в 2019-2022 г.г.) существенно повлияла на объем энергопотребления, и качество оказываемых услуг.

Обновлено оборудование на очистных сооружениях канализации – аэротенки и две воздуходувки на сумму 30,4 млн рублей, в т.ч. 9,7 млн рублей за счет собственных средств, 20,7 млн рублей – за счет средств гранта.

Работы по реконструкции и капитальному ремонту сетей канализации (коллектор в военном городке «Кресты», напорный трубопровод 
от КНС ул. Энтузиастов, аварийный участок коллектора на перекрестке 
ул. Коммунальная – ул. М. Горького, коллектор вдоль р. Великая 
от ул. М. Горького до Комсомольской площади, коллектор по Крестовскому шоссе от КНС «Молокозавод» до ул. Спартака и пр.), проведены работы 
по перекладке аварийного участка по ул. Максима Горького от Рижского проспекта до ул. Коммунальной в 2023 году.

В 2023 году в рамках федерально проекта «Чистая вода» завершены основные работы по строительству подземного водозабора 
в пос. Псковкирпич, остались не выполнены работы по благоустройству территории. В настоящее время на объекте ведутся пуско-наладочные работы.

На территории муниципального образования «Город Псков» существуют бесхозяйные сети, построенные силами различных организаций 
и кооперативов и не переданные на баланс муниципального образования или эксплуатирующей организации. При возникновении аварийных ситуаций такие сети обслуживаются ресурсоснабжающими предприятиями, муниципалитетом обеспечивается постановка на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим признанием права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Мероприятия по обеспечению надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению разрабатываются с учетом обращений граждан в части строительства сетей водоснабжения, водоотведения и системы канализации, установки водозаборных колонок 
и др. Объем средств на финансирование таких объектов определяется ежегодно при подготовке проекта бюджета города Пскова на очередной финансовый год и плановый период.

Система газоснабжения Псковской области находится в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург». Эксплуатация объектов транспортировки газа осуществляется филиалом ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - Псковское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Основная часть газопроводов находится в собственности 
ПАО «Газпром». Основу территориальной структуры ПАО «Газпром» составляют региональные компании по реализации газа, входящие в группу ООО «Газпром межрегионгаз» — дочерней компании ПАО «Газпром». 
АО «Газпром газораспределение Псков» является 100% дочерним обществом компании «Газпром газораспределение». Основная цель компании – обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом потребителей Псковской области. Техническое обслуживание и круглосуточное аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков», обеспечивается АО «Газпром газораспределение Псков» в рамках заключенных с муниципалитетом контрактов.

Реализуемая муниципальная программа направлена на повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
с учетом снижения показателей по аварийности и износу сетей, повышения мощности и надежности систем тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения, увеличения протяженности коммунальных сетей при выявлении такой необходимости и технической возможности для существующих сетей, а также для обеспечения участков массового жилищного строительства в городе Пскове коммунальной инфраструктурой.

- Основные показатели уровня развития в сфере реализации муниципальной программы

| На 31.12. | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей | км | % к общей протяже-нности | км |  | % к общей протяже-нности | км |  | % к общей протяже-нности |
| Общая: | 1 770,34 | 184,75 | 1 818,7 |  | 187,7 | 1 804,3 |  | 183,6 |
| водоснабжения | 379,04 |  | 387,11 |  |  | 390,41 |  |  |
| водоотведения | 343,37 |  | 353,79 |  |  | 358,85 |  |  |
| теплоснабжения | 347,3 |  | 353,4 |  |  | 356,3 |  |  |
| нуждающихся в замене: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения | 120,06 | 32 | 157,64 |  | 41 | 157,68 |  | 40 |
| водоотведения | 191,42 | 56 | 190,71 |  | 54 | 192,33 |  | 54 |
| теплоснабжения | 336,0 | 96,75 | 327,6 |  | 92,7 | 319,2 |  | 89,6 |
| Замененных: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения | 2,2 |  | 3,4 |  |  | 3,35 |  |  |
| водоотведения | 0,75 |  | 0,25 |  |  | 1,78 |  |  |
| теплоснабжения | 11,2 |  | 25,8 |  |  | 8,4 |  |  |
| Количество аварий на сетях: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения | 38 |  | 17 |  |  | 15 |  |  |
| водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры» внесет вклад в решение задач приоритета III «Трансформация пространственного развития города Пскова» Стратегии развития города Пскова до 2030 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1411 (далее – Стратегия) в рамках цели 3.2. «Модернизация и повышение качества жилищной сферы»:

Задача 3.2.1. Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Задача 3.2.4. Проведение комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечение надлежащей эксплуатации инженерных сооружений.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение к 2030 году качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг для населения города Пскова;

- строительство и реконструкция (модернизация) систем коммунальной инфраструктуры.

К приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы относится:

- Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы коммунальной инфраструктуры;

- Организация мониторинга состояния и аварийно-диспетчерского контроля газопроводов;

- Развитие и модернизация магистральных и разводящих сетей.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями 
и показателями Государственной программы

Муниципальная программа «Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры» разработана во взаимосвязи:

- с Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства 
РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710;

- с Государственной программой Псковской области «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Правительства Псковской области от 07.05.2024 № 157;

- с Государственной программой Псковской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области», утвержденной постановлением Правительства Псковской области от 02.05.2024 № 149;

- со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. № 3268-р»;

- со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года», утвержденной Распоряжением Губернатора Псковской области от 29.05.2023 № 91-РГ.

Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. № 3268-р, в качестве задач раздела «Коммунальная инфраструктура» определены:

- доведение темпов замены сетей теплоснабжения до уровня не менее 5 процентов в год;

- снижение потерь, повышение энергетической эффективности сферы теплоснабжения и снижение аварийности на сетях теплоснабжения и объектах капитального строительства сферы теплоснабжения;

- надежное обеспечение потребителей качественной питьевой водой, а также снижение неконтролируемого аварийного износа сетей водоснабжения, приводящего к большим потерям;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду путем повышения качества очистки сточных вод, а также снижение неконтролируемого аварийного износа сетей водоотведения, приводящего к попаданию неочищенных стоков на рельеф местности и в водные объекты.

Цели муниципальной программы «обеспечение к 2030 году качества 
и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг для населения города Пскова», «строительство и реконструкция (модернизация) систем коммунальной инфраструктуры» соответствуют целям Государственной программы Псковской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области» - «Обеспечение к 2030 году качества 
и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 50 процентов населения».

Целевой показатель муниципальной программы - «Доля городского населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» вносит вклад в достижение показателя Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения».

Целевые показатели, характеризующие достижение целей муниципальной программы – «Степень износа основных фондов предприятий в сфере теплоснабжения», «Степень износа основных фондов предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения», «Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры», «Доля городского населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» - взаимосвязаны с целевыми показателями Государственной программы Псковской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области» и мероприятием 3.2.1.5 Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года:

- «Степень износа основных фондов предприятий в сфере теплоснабжения»:

- «Степень износа основных фондов предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- «Количество построенных, модернизированных и оборудованных 
за год объектов коммунальной инфраструктуры»;

- «Доля городского населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения».

Государственной программой Псковской области «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем» предусмотрено финансирование из областного бюджета муниципальных образований Псковской области в рамках «Комплекса процессных мероприятий «Привлечение бюджетных и внебюджетных средств для строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для жилищного строительства».

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры» выполняет задачу соорганизации деятельности органов 
и структурных подразделений Администрации города Пскова 
и муниципальных предприятий коммунальной сферы, как субъектов муниципального развития для эффективного решения поставленных задач.

Задачами муниципального управления в рамках муниципальной программы являются:

1) межведомственное взаимодействие на региональном уровне;

2) использование современной системы контроля на всех стадиях реализации муниципальной программы, осуществляемого ответственным исполнителем муниципальной программы;

3) выполнение иных задач для достижения целей муниципальной программы, таких как:

- обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы коммунальной инфраструктуры

- организация мониторинга состояния и аварийно-диспетчерского контроля газопроводов;

- развитие и модернизация магистральных и разводящих сетей.

III. Паспорта структурных элементов муниципальной программы

## ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 1

«Обеспечение надлежащего состояния систем коммунальной инфраструктуры»

- Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения, и теплоснабжения | МП | Единица (642) | 44 | 2023 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети», Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» |
| 2 | Задача 2. «Организация мониторинга состояния и аварийно-диспетчерского контроля газопроводов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество аварийных ситуаций на газопроводах за исключением стихийных бедствий | КПМ | Единица (642) | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значе- ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. «Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) Выполнены работы по обеспечению надежного функционирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков». | Приобретение товаров, работ, услуг | Выполнение работ (оказание услуг), связанных с обеспечением бесперебойной работы систем и объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе связанных с ремонтом и содержанием ливневой канализации во дворах и иной территории, не относящейся к улично-дорожной сети. Выполнение работ по устранению аварийных ситуации на бесхозяйных сетях коммунальной инфраструктуры. Обеспечено соблюдение требований законодательства по устранению последствий аварий (количество суток без водоснабжения и теплоснабжения, связанных с аварийными ситуациями). Предоставление субсидий муниципальным предприятиям города осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 06.05.2024 г. № 793 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным предприятиям города Пскова на возмещение затрат, возникающих при выполнении работ (оказании услуг), связанных с обеспечением бесперебойной работы систем коммунальной инфраструктуры». | Сутки (359) | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. «Организация мониторинга состояния и аварийно-диспетчерского контроля газопроводов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено техническое обслуживание и круглосуточный аварийно-диспетчерский контроль газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков» | Приобретение товаров, работ, услуг | Техническое обслуживание и круглосуточное аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков» обеспечивается АО «Газпром газораспределение Псков» в рамках заключенных с муниципалитетом контрактов (1 – заключены, 0 – не заключены). | Единица (642) | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### 4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Выполнены работы по обеспечению надежного функционирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» | X | И. о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова (далее – УГХ АГП) Дмитриева Д.М. Директор МП г. Пскова «Горводоканал» (далее – Горводоканал) Болотин К.В Директор МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» (далее ПТС) Максимов И.И. | 5331 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) Выполнены работы по обеспечению надежного функционирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» в 2025 году реализации | X | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 850,0 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1. Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы | 01.04.2025 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Проекты муниципальных контрактов (соглашений) |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты (соглашения) | 15.04.2025 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Муниципальный контракт, (соглашения) |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2025 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Акты о приемке оказанных услуг (выполненных работ) |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2025 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 850,0 | Выписка по лицевому счету |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) Выполнены работы по обеспечению надежного функционирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» в 2026 году реализации | X | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 850,0 | - |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1. Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы | 01.04.2026 | Дмитриева Д.М. – и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Проекты муниципальных контрактов (соглашений) |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты (соглашения) | 15.04.2026 | Дмитриева Д.М. – и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Муниципальный контракт (соглашения) |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2026 | Дмитриева Д.М. – и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Акты о приемке оказанных услуг (выполненных работ) |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2026 | Дмитриева Д.М. – и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 850,0 | Выписка по лицевому счету |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) Выполнены работы по обеспечению надежного функционирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» в 2027 году реализации | X | УГХ АГП, Горводоканал, ПТС | 850,0 | - |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1. Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы | 01.04.2027 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Проекты муниципальных контрактов (соглашений) |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты (соглашения) | 15.04.2027 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Муниципальный контракт (соглашения) |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2027 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Акты о приемке оказанных услуг (выполненных работ) |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2027 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 850,0 | Выписка по лицевому счету |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) Выполнены работы по обеспечению надежного функционирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» в 2028 году реализации | X | УГХ АГП, Горводоканал, ПТС | 887,4 | - |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка 1. Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы | 01.04.2028 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Проекты муниципальных контрактов (соглашений) |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты (соглашения) | 15.04.2028 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Муниципальный контракт (соглашения) |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2028 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Акты о приемке оказанных услуг (выполненных работ) |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2028 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 887,4 | Выписка по лицевому счету |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) Выполнены работы по обеспечению надежного функционирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» в 2029 году реализации | X | УГХ АГП, Горводоканал, ПТС | 926,4 |  |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка 1. Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы | 01.04.2029 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Проекты муниципальных контрактов (соглашений) |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты (соглашения) | 15.04.2029 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Муниципальный контракт (соглашения) |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2029 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Акты о приемке оказанных услуг (выполненных работ) |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2029 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 926,4 | Выписка по лицевому счету |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) Выполнены работы по обеспечению надежного функционирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» в 2030 году реализации | X | УГХ АГП, Горводоканал, ПТС | 967,2 | - |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка 1. Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы | 01.04.2030 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Проекты муниципальных контрактов (соглашений) |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты (соглашения) | 15.04.2030 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Муниципальный контракт (соглашения) |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2030 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 0,00 | Акты о приемке оказанных услуг (выполненных работ) |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2030 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Болотин К.В.- директор Горводоканал Максимов И.И.- директор ПТС | 967,2 | Выписка по лицевому счету |
| 2. | Задача 2. «Организация мониторинга состояния и аварийно-диспетчерского контроля газопроводов» |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено техническое обслуживание и круглосуточный аварийно-диспетчерский контроль газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков» | X | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Директор МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» (далее – МКУ «СЗ») Лымарев В.А | 1881,6 | - |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено техническое обслуживание и круглосуточный аварийно-диспетчерский контроль газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков» в 2025 году реализации | X | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 300,0 | - |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка 1. Сформированы (согласованы) проекты документов, необходимые для оказания услуг, выполнения работ | 15.01.2025 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Проекты муниципальных контрактов |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты | 15.02.2025 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Муниципальный контракт |
| 2.1.1.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2025 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Акты о приемке оказанных услуг (выполненных работ) |
| 2.1.1.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2025 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 300,0 | Выписка по лицевому счету |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено техническое обслуживание и круглосуточный аварийно-диспетчерский контроль газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков» в 2026 году реализации | X | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 300,0 | - |
| 2.1.2.1 | Контрольная точка 1. Сформированы (согласованы) проекты документов, необходимые для оказания услуг, выполнения работ | 15.01.2026 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Проекты муниципальных контрактов |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты | 15.02.2026 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Муниципальный контракт |
| 2.1.2.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2026 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Акты о приемке оказанных услуг (выполненных работ) |
| 2.1.2.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2026 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 300,0 | Выписка по лицевому счету |
| 2.1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено техническое обслуживание и круглосуточный аварийно-диспетчерский контроль газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков» в 2027 году реализации | X | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 300,0 | - |
| 2.1.3.1 | Контрольная точка 1. Сформированы (согласованы) проекты документов, необходимые для оказания услуг, выполнения работ | 15.01.2027 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Проекты муниципальных контрактов |
| 2.1.3.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты | 15.02.2027 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Муниципальный контракт |
| 2.1.3.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2027 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Акты о приемке оказанных услуг (выполненных работ) |
| 2.1.3.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2027 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 300,0 | Выписка по лицевому счету |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено техническое обслуживание и круглосуточный аварийно-диспетчерский контроль газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков» в 2028 году реализации | X | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 313,2 | - |
| 2.1.4.1 | Контрольная точка 1. Сформированы (согласованы) проекты документов, необходимые для оказания услуг, выполнения работ | 15.01.2028 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Проекты муниципальных контрактов |
| 2.1.4.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты | 15.02.2028 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Муниципальный контракт |
| 2.1.4.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2028 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Акты о приемке оказанных услуг (выполненных работ) |
| 2.1.4.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2028 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 313,2 | Выписка по лицевому счету |
| 2.1.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечено техническое обслуживание и круглосуточный аварийно-диспетчерский контроль газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков» в 2029 году реализации | X | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 327,0 | - |
| 2.1.5.1 | Контрольная точка 1. Сформированы (согласованы) проекты документов, необходимые для оказания услуг, выполнения работ | 15.01.2029 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Проекты муниципальных контрактов |
| 2.1.5.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты | 15.02.2029 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Муниципальный контракт |
| 2.1.5.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2029 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Акты о приемке оказанных услуг (выполненных работ) |
| 2.1.5.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2029 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 327,0 | Выписка по лицевому счету |
| 2.1.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечено техническое обслуживание и круглосуточный аварийно-диспетчерский контроль газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков» в 2030 году реализации | X | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 341,4 | - |
| 2.1.6.1 | Контрольная точка 1. Сформированы (согласованы) проекты документов, необходимые для оказания услуг, выполнения работ | 15.01.2030 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Проекты муниципальных контрактов |
| 2.1.6.2. | Контрольная точка 2. Заключены муниципальные контракты | 15.02.2030 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Муниципальный контракт |
| 2.1.6.3. | Контрольная точка 3. Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2030 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 0,00 | Акты о приемке оказанных услуг (выполненных работ) |
| 2.1.6.4. | Контрольная точка 4. Выплаты осуществлены | 30.12.2030 | Дмитриева Д.М. - и.о. начальника УГХ АГП Лымарев В.А. – директор МКУ «СЗ» | 341,4 | Выписка по лицевому счету |

## ПАСПОРТ

## комплекса процессных мероприятий 2

## «Развитие систем коммунальной инфраструктуры»

- Основные положения

| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | Пронин А.С. – начальник Управления по градостроительной деятельности Администрации города Пскова Петрова А.В. – и.о. директора МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры» |

### Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие систем коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. «Развитие и модернизация магистральных и разводящих сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене или в капитальном ремонте | МП | Процент (744) | 28 | 2023 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 1.2 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене или в капитальном ремонте | МП | Процент (744) | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 1.3 | Доля тепловых сетей, нуждающейся в замене или в капитальном ремонте | МП | Процент (744) | 89,6 | 2023 | 89,0 | 89,0 | 88,5 | 88,0 | 86,5 | 85,0 | МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» |
| 1.4. | Количество утвержденных проектов на модернизацию, оборудование и строительство систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения | МП | Единица (642) | 3 | 2023 | 48 | 42* | 31* | 33* | 2* | 0* | Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова (далее - УГД АГП), МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» (далее – МКУ СТН) |
| 1.5. | Протяженность замены инженерных сетей | МП | Километр (008) | 1469 | 2023 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | УГД АГП, МКУ СТН |

*- показатели подлежат ежегодному уточнению исходя из объемов запланированного финансирования на соответствующий период бюджетного планирования.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Наименование задачи 1. «Развитие и модернизация магистральных и разводящих сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Завершено строительство, модернизация и реконструкция объектов систем коммунальной инфраструктуры» | Приобретение товаров, работ, услуг | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, строительству, модернизации объектов систем коммунальной инфраструктуры (1-выполнено,0-не выполнено) | Единица (642) | 1 | 2023 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
| 2. | Мероприятие (результат) «Осуществлен контроль за выполнением работ по строительству, модернизации и реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры» | Иные мероприятия (результаты) | Осуществлен контроль за выполнением работ по строительству, модернизации и реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры. (1-выполнено,0-не выполнено) | Единица (642) | 1 | 2023 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |

*- значение результата подлежит ежегодному уточнению исходя из объемов запланированного финансирования на соответствующий период бюджетного планирования.

### План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. «Развитие и модернизация магистральных и разводящих сетей» |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Завершено строительство, модернизация и реконструкция объектов систем коммунальной инфраструктуры» | X | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 108153,5 | - |
|  |  |  | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 600939,4 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Завершено строительство, модернизация и реконструкция объектов систем коммунальной инфраструктуры» в 2025 году реализации | X | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 108153,5 | - |
|  |  |  | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 156850,8 |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1 Проведены закупочные процедуры | 01.10.2025 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
|  |  |  | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 |  |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2 Заключены муниципальные контракты | 01.11.2025 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Муниципальный контракт |
|  |  |  | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 |  |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3 Работы по контрактам завершены | 15.12.2025 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Акты о приемке выполненных работ |
|  |  |  | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 |  |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка 4 «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12.2025 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 108153,5 | Выписка из лицевого счета |
|  |  |  | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 156850,8 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Завершено строительство, модернизация и реконструкция объектов систем коммунальной инфраструктуры» в 2026 году реализации | X | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 154124,8 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1 Проведены закупочные процедуры | 01.10.2026 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2 Заключены муниципальные контракты | 01.11.2026 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3 Работы по контрактам завершены | 15.12.2026 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка 4 «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12.2026 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 154124,8 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Завершено строительство, модернизация и реконструкция объектов систем коммунальной инфраструктуры» в 2027 году реализации | X | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 156084,9 | - |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1 Проведены закупочные процедуры | 01.10.2027 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 2 Заключены муниципальные контракты | 01.11.2027 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Муниципальный контракт |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 3 Работы по контрактам завершены | 15.12.2027 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.3.4 | Контрольная точка 4 «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12.2027 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 156084,9 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Завершено строительство, модернизация и реконструкция объектов систем коммунальной инфраструктуры» в 2028 году реализации | X | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 133878,9 | - |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка 1 Проведены закупочные процедуры | 01.10.2028 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка 2 Заключены муниципальные контракты | 01.11.2028 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Муниципальный контракт |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка 3 Работы по контрактам завершены | 15.12.2028 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.4.4 | Контрольная точка 4 «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12.2028 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 133878,9 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Завершено строительство, модернизация и реконструкция объектов систем коммунальной инфраструктуры» в 2029 году реализации | X | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | - |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка 1 Проведены закупочные процедуры | 01.10.2029 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка 2 Заключены муниципальные контракты | 01.11.2029 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Муниципальный контракт |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка 3 Работы по контрактам завершены | 15.12.2029 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.5.4 | Контрольная точка 4 «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12.2029 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Завершено строительство, модернизация и реконструкция объектов систем коммунальной инфраструктуры» в 2030 году реализации | X | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | - |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка 1 Проведены закупочные процедуры | 01.10.2030 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка 2 Заключены муниципальные контракты | 01.11.2030 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Муниципальный контракт |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка 3 Работы по контрактам завершены | 15.12.2030 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.6.4 | Контрольная точка 4 «Выплаты по муниципальным контрактам осуществлены» | 30.12.2030 | Болотин К.В. - директор Горводоканал Максимов И.И. - директор ПТС | 0,00 | Выписка из лицевого счета |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлен контроль за выполнением работ по строительству, модернизации и реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры» | X | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлен контроль за выполнением работ по строительству, модернизации и реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры» в 2025 году реализации | X | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | - |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка 1 Утвержден состав комиссии | 01.04.2025 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Приказ |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 15.05.2025 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Уведомление |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка 3 Услуги оказаны (работы выполнены) | 01.09.2025 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Акт осмотра |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка 4 Выполнен контроль оказания услуг (проведения работ) | 01.12.2025 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Письмо о направлении акта о приемке выполненных работ |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлен контроль за выполнением работ по строительству, модернизации и реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры» в 2026 году реализации | X | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | - |
| 1.2.2.1 | Контрольная точка 1 Утвержден состав комиссии | 01.04.2026 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Приказ |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка 2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 15.05.2026 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Уведомление |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка 3 Услуги оказаны (работы выполнены) | 01.09.2026 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Акт осмотра |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка 4 Выполнен контроль оказания услуг (проведения работ) | 01.12.2026 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Письмо о направлении акта о приемке выполненных работ |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Осуществлен контроль за выполнением работ по строительству, модернизации и реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры» в 2027 году реализации | X | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | - |
| 1.2.3.1 | Контрольная точка 1 Утвержден состав комиссии | 01.04.2027 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Приказ |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка 2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 15.05.2027 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Уведомление |
| 1.2.3.3. | Контрольная точка 3 Услуги оказаны (работы выполнены) | 01.09.2027 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Акт осмотра |
| 1.2.3.4. | Контрольная точка 4 Выполнен контроль оказания услуг (проведения работ) | 01.12.2027 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Письмо о направлении акта о приемке выполненных работ |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) «Осуществлен контроль за выполнением работ по строительству, модернизации и реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры» в 2028 году реализации | X | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | - |
| 1.2.4.1 | Контрольная точка 1 Утвержден состав комиссии | 01.04.2028 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Приказ |
| 1.2.4.2. | Контрольная точка 2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 15.05.2025 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Уведомление |
| 1.2.4.3. | Контрольная точка 3 Услуги оказаны (работы выполнены) | 01.09.2028 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Акт осмотра |
| 1.2.4.4. | Контрольная точка 4 Выполнен контроль оказания услуг (проведения работ) | 01.12.2028 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Письмо о направлении акта о приемке выполненных работ |
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) «Осуществлен контроль за выполнением работ по строительству, модернизации и реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры» в 2029 году реализации | X | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | - |
| 1.2.5.1 | Контрольная точка 1 Утвержден состав комиссии | 01.04.2029 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Приказ |
| 1.2.5.2. | Контрольная точка 2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 15.05.2029 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Уведомление |
| 1.2.5.3. | Контрольная точка 3 Услуги оказаны (работы выполнены) | 01.09.2029 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Акт осмотра |
| 1.2.5.4. | Контрольная точка 4 Выполнен контроль оказания услуг (проведения работ) | 01.12.2029 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Письмо о направлении акта о приемке выполненных работ |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) «Осуществлен контроль за выполнением работ по строительству, модернизации и реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры» в 2030 году реализации | X | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | - |
| 1.2.6.1 | Контрольная точка 1 Утвержден состав комиссии | 01.04.2030 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Приказ |
| 1.2.6.2. | Контрольная точка 2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 15.05.2030 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Уведомление |
| 1.2.6.3. | Контрольная точка 3 Услуги оказаны (работы выполнены) | 01.09.2030 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Акт осмотра |
| 1.2.6.4. | Контрольная точка 4 Выполнен контроль оказания услуг (проведения работ) | 01.12.2030 | Пронин А.С. – начальник УГД АГП Петрова А.В.– и.о. директора МКУ СТН | 0,00 | Письмо о направлении акта о приемке выполненных работ |

- IV. Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы 
и структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Формула расчета показателя | Базовые показатели для расчета показателя | Источник исходных данных для расчета значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 1.1. | Степень износа основных фондов предприятий в сфере теплоснабжения | Процент (744) | Ст.и = Изн.т.с/Ст.т.с*100 | Изн.т.с - накопленный к определенной дате износ имеющихся теплосетей (разница их полной учетной и остаточной балансовой стоимости) Ст.т.с - полная учетная стоимость основных фондов на ту же дату | Отчетные данные МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» С учетом показателей Постановления Правительства Псковской области от 29 декабря 2022 г. № 397 |
| 1.2. | Степень износа основных фондов предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения | Процент (744) | Ст.и = Изн.в/Ст.в*100 | Изн.в - накопленный к определенной дате износ имеющихся сетей водоснабжения и водоотведения (разница их полной учетной и остаточной балансовой стоимости) Ст.в - полная учетная стоимость основных фондов на ту же дату | Отчетные данные, МП г. Пскова «Горводоканал» С учетом показателей Постановления Правительства Псковской области от 29 декабря 2022 г. № 397 |
| 1.3. | Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры | Единица (642) | Не требует расчета | - | Отчетные данные, представляемые УГД АГП, МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор», Администрацией города Пскова, МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 1.4. | Доля городского населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процент (744) | Не требует расчета | - | Сведения Росприроднадзора, предоставляемые на основании направленного запроса |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение надлежащего состояния систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 2.1. | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения, и теплоснабжения | Единица (642) | Не требует расчета | - | Открытые данные Системы МКА ЖКХ С учетом показателей Постановления Правительства Псковской области от 29 декабря 2022 г. № 397 |
| 2.2. | Количество аварийных ситуаций на газопроводах за исключением стихийных бедствий | Единица (642) | Не требует расчета | - | Данные Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова, МП г. Пскова «Тепловые сети», МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене или в капитальном ремонте | Процент (744) | Д = Lтзв/Lов*100% | Lтзв - протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене или в капитальном ремонте Lов - общая протяженность водопроводных сетей | МП г. Пскова «Горводоканал» С учетом показателей Постановления Правительства Псковской области от 29 декабря 2022 г. № 397 |
| 3.2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене или в капитальном ремонте | Процент (744) | Д = Lтзк/Lок*100% | Lтзк - протяженность уличной канализационной сети, нуждающейся в замене или в капитальном ремонте Lок - общая протяженность канализационных сетей | МП г. Пскова «Горводоканал» С учетом показателей Постановления Правительства Псковской области от 29 декабря 2022 г. № 397 |
| 3.3. | Доля тепловых сетей, нуждающейся в замене или в капитальном ремонте | Процент (744) | Д = Lтзтс/Lотс*100% | Lтзтс - протяженность теплосетей, нуждающихся в замене или в капитальном ремонте Lотс - общая протяженность таких сетей | МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» |
| 3.4. | Количество утвержденных проектов на модернизацию, оборудование и строительство систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения | Единица (642) | Не требует расчета | - | Отчетные данные, предоставляемые УГД АГП, МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» |
| 3.5. | Протяженность замены инженерных сетей | Километр (008) | Lис = Lт+Lвс+Lво | Lт – протяженность (в однотрубном исчислении) участков сетей теплоснабжения, в отношении которых в рамках муниципальной программы выполнены мероприятия по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту. ежегодно Lвс – протяженность (в однотрубном исчислении) участков сетей водоснабжения, в отношении которых в рамках муниципальной программы выполнены мероприятия по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту. ежегодно Lво - протяженность (в однотрубном исчислении) участков сетей водоотведения, в отношении которых в рамках муниципальной программы выполнены мероприятия по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту. ежегодно | Отчетные данные, предоставляемые УГД АГП, МКУ г. Пскова «Стройтехнадзор» С учетом показателей Постановления Правительства Псковской области от 29 декабря 2022 г. № 397 |

Глава города Пскова															         Б.А. Елкин

Значение будет уточнено после получения информации об объемах межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Значение будет уточнено после получения информации об объемах межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.