Об утверждении плана благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и принятия плана благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков», утвержденным Решением Псковской городской Думы от 29.04.2013 № 535, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Город Псков»,

**Псковская городская Дума**

**РЕШИЛА**

1. Утвердить план благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2025 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

Председатель Псковской городской Думы А.Г. Гончаренко

Глава города Пскова Б.А. Елкин

Приложение к решению

Псковской городской Думы

 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

 **ПЛАН**

**БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПСКОВ» НА 2025 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров | Приложение № 1 |
| 2. | Прочистка систем ливневых канализаций | Приложение № 2 |
| 3. | Прочистка и ремонт колодцев ливневой канализации | Приложение № 3 |
| 4. | Ремонт и прочистка питьевых колодцев, водоразборных колонок | Приложение № 4 |
| 5. | Ремонт автобусных остановок | Приложение № 5 |
| 6. | Высадка цветов  | Приложение № 6 |
| 7. | Уборка аварийных деревьев  | Приложение № 7 |
| 8. | Благоустройство дворовых территорий  | Приложение № 8 |
| 9. | Реконструкция площадей и благоустройство парков, скверов  | Приложение № 9 |
| 10. | Озеленение территории муниципального образования «Город Псков» | Приложение № 10 |

Председатель Псковской городской Думы А.Г. Гончаренко

Глава города Пскова Б.А. Елкин

**Приложение № 1**

к плану благоустройства и озеленения территории

 муниципального образования «Город Псков» на 2025 год

ГРАФИК

капитального ремонта автомобильных дорог

и тротуаров в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ремонтируемый участок | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| 1 | Капитальный ремонт улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной города Пскова (1 очередь) и переулков, проездов и улиц, примыкающих к ним (2 очередь) | 18.08.2025 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 274 736,5 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 2 | Авторский надзор по объекту: «Капитальный ремонт ул. Полковая, Нововойсковая, Войсковая и Красноармейская набережная города Пскова (1 очередь) и переулков, проездов и улиц, примыкающих к ним (2 очередь)» | 18.08.2025 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 448,9 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 3 | Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт ул. Полковая, Нововойсковая, Войсковая и Красноармейская набережная города Пскова (1 очередь) и переулков, проездов и улиц, примыкающих к ним (2 очередь)» | 18.08.2025 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 3 460,4 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 4 | Капитальный ремонт ул. Яна Фабрициуса (на участке от ул. Металлистов до ул. Вокзальная) | до полного исполнения | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 109 223,4тыс. руб.Областной и городской бюджет |
| 5 | Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт ул. Яна Фабрициуса (на участке от ул. Металлистов до ул. Вокзальная)» | до полного исполнения | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 2 210,3 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 6 | Авторский надзор по объекту: «Капитальный ремонт ул. Яна Фабрициуса (на участке от ул. Металлистов до ул. Вокзальная)» | до полного исполнения | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 1,0 тыс. руб. Городской бюджет |
| 7 | Капитальный ремонт ул. Германа в г. Пскове | 30.06.2025 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 30 303,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет  |
| 8 | Авторский надзор по объекту: «Капитальный ремонт ул. Германа в г. Пскове» | 30.06.2025 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 193,1 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 9 | Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт ул. Германа в г. Пскове» | 30.06.2025 | Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик» | 315,0 тыс. руб.Областной и городской бюджет |

**Приложение № 2**

 к плану благоустройства и озеленения территории

 муниципального образования «Город Псков» на 2025 год

ГРАФИК

прочистки систем ливневых канализаций в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Объем работ, км | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| 1. | Улицы: Шестака, Маргелова, Юбилейная от Рижского пр., Народная, Р. Люксембург, Киселева | 5 | с 01.03-по 31.03 | МП г. Пскова«Горводоканал» | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал» Субсидия из бюджета города Пскова на возмещение затрат по обслуживанию ливневой канализации в рамках:1. Содержания автомобильных дорог – 30 млн. руб.2. Содержания дворовых и иных территорий -0,5 млн. руб. |
| 2. |  Улицы: Гоголя, Комсомольский пер, Некрасова, Гоголя, Октябрьский пр. до ул. Профсоюзной, Пушкина, Ленина  | 5 | с 01.04-по 30.04 |
| 3. |  Улицы: пл. Победы, Кузнецкая, Калинина, Свердлова, К. Маркса, Индустриальная | 5 | с 01.05-по 31.05 |
| 4. | Улицы: Народная, Киселева, Коммунальная, Кузбасской див., Западная | 5 | с 01.06 -по 30.06 |
| 5. | Улицы: Ижорского Батальона, Чудская, Техническая, Алехина, Отрадная, Л. Поземского | 5 | с 01.07-по 31.07 |
| 6. |  Улицы: Вокзальная, Советская, Советской Армии, Л. Толстого, Ротная, 23 Июля | 5 | с 01.08-по 31.08 |
| 7. | Улицы: Инженерная, Труда, Звездная, Текстильная, Новоселов | 5 | с 01.09-по 30.09 |
| 8. | Улицы: Лагерная, Красноармейская, Мирная, Госпитальная, М. Горького, Петровская, Конная | 5 | с 01.10-по 15.10 |
| 9. | Улицы: Байкова, Западная, Печорская, Рокоссовского, Гаражный пр-д, Достовалова | 5 | с 16.10-по 30.10 |
| 10. | Улицы: Юности, Инженерная, Сиреневый бульвар, Ипподромная | 5 | с 01.11-по 15.11 |
| 11. |  Улицы: Рижский пр., Юбилейная, Народная, Октябрьский пр., Вокзальная, Я. Фабрициуса | 5 | с 16.11-по 31.12 |
| 12 | Выполнение работ по заявкам, с учетом хозяйственной принадлежности | 5 | постоянно |

**Приложение № 3**

к плану благоустройства и озеленения территории

 муниципального образования «Город Псков» на 2025 год

ГРАФИК

прочистки и ремонта колодцев ливневой канализации в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Количество, шт. | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| 1. | Улицы: Шестака, Маргелова, Юбилейная от Рижского пр., Народная, Р. Люксембург | 5-20 | с 01.03-по 31.03 | МП г. Пскова«Горводоканал» | Собственные средства МП г. Пскова «Горводоканал»Субсидия из бюджета города Пскова на возмещение затрат по обслуживанию ливневой канализации в рамках:1. Содержания автомобильных дорог – 30 млн. руб.2. Содержания дворовых и иных территорий -0,5 млн. руб. |
| 2. |  Улицы: Гоголя, Комсомольский пер, Некрасова, Гоголя, Октябрьский пр. до ул. Профсоюзная, Пушкина, Ленина  | 5-20 | с 01.04-по 30.04 |
| 3. |  Улицы: пл. Победы, Кузнецкая, Калинина, Свердлова, К. Маркса, Индустриальная | 5-20 | с 01.05-по 31.05 |
| 4. |  Улицы: Народная, Киселева, Коммунальная, Кузбасской див, Западная | 5-20 | с 01.06-по 30.06 |
| 5. | Улицы: Ижорского Батальона, Чудская, Техническая, Алехина, Отрадная | 5-20 | с 01.07-по 31.07 |
| 6. |  Улицы: Вокзальная, Советская, Советской Армии, Л. Толстого, Ротная, 23 Июля | 5-20 | с 01.08-по 31.08 |
| 7. | Улицы: Инженерная, Труда, Звездная, Текстильная, Новоселов | 5-20 | с 01.09-по 30.09 |
| 8. | Улицы: Лагерная, Красноармейская, Мирная, Госпитальная, М. Горького | 5-20 | с 01.10-по 15.10 |
| 9. | Улицы: Байкова, Западная, Печорская, Рокоссовского, Гаражный пр-д | 5-20 | с 16.10-по 30.10 |
| 10. | Улицы: Юности, Инженерная, Сиреневый бульвар, Ипподромная | 5-20 | с 01.11-по 15.11 |
| 11. | Улицы: Рижский пр., Юбилейная, Народная, Октябрьский пр. Западная, Вокзальная | 5-20 | с 16.11-по 31.12 |
| 12 | Выполнение работ по заявкам, с учетом хозяйственной принадлежности | 5-20 | постоянно |

**Приложение № 4**

к плану благоустройства и озеленения территории

 муниципального образования «Город Псков» на 2025 год

ГРАФИК

ремонта и прочистки питьевых колодцев,

водоразборных колонок в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Перечень работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения  работ | Источник и объемфинансирования |
| 1 | Колонка водоразборная 2-й переулок Хлебной горки | по результатам осмотра | Январь | МП г. Пскова«Горводоканал» | Собственные средства МП г. Пскова«Горводоканал» |
| 2 | Колонка водоразборная 3-й переулок Хлебной горки |
| 3 | Колонка водоразборная 5-й переулок Псковстроя д. 4 |
| 4 | Колонка водоразборная Зональное шоссе д. 20 |
| 5 | Колонка водоразборная Кремль |
| 6 | Колонка водоразборная ул. Боровая д. 19 | по результатам осмотра | Февраль |
| 7 | Колонка водоразборная ул. Боровая д. 36 |
| 8 | Колонка водоразборная ул. Боровая д. 46 |
| 9 | Колонка водоразборная ул. Боровая д. 8 |
| 10 | Колонка водоразборная ул. Гарнизонный переулок д. 12 |
| 11 | Колонка водоразборная Шоссейный переулок д. 3 |
| 12 | Колонка водоразборная Шоссейный переулок д. 19 |
| 13 | Колонка водоразборная ул. Инструментальная д. 3 |
| 14 | Колонка водоразборная ул. К. Назаровой д. 22 | по результатам осмотра | Март |
| 15 | Колонка водоразборная ул. К. Назаровой д. 43 |
| 16 | Колонка водоразборная ул. Киселева д. 5 |
| 17 | Колонка водоразборная ул. Короткая д. 9 |
| 18 | Колонка водоразборная ул. Крестки д. 6 |
| 19 | Колонка водоразборная ул. Лепешинского д. 18 |
| 20 | Колонка водоразборная ул. Лесная д. 10 |
| 21 | Колонка водоразборная ул. Луговая д. 9 | по результатам осмотра | Апрель |
| 22 | Колонка водоразборная ул. Лунинская д. 13 |
| 23 | Колонка водоразборная ул. М. Горького/Казарменный переулок |
| 24 | Колонка водоразборная ул. М. Горького д. 71 |
| 25 | Колонка водоразборная ул. Мичуринская д. 25 |
| 26 | Колонка водоразборная ул. Петровская д. 2З |
| 27 | Колонка водоразборная ул. Правды д. 17 | по результатам осмотра | Май |
| 28 | Колонка водоразборная ул. Правды д. 5 |
| 29 | Колонка водоразборная ул. Солнечная д. 53 |
| 30 | Колонка водоразборная ул. Спартака /Крестовский переулок |
| 31 | Колонка водоразборная ул. Трохина д. 7 |
| 32 | Колонка водоразборная ул. Фомина/ул. Паровозная |
| 33 | Колонка водоразборная ул. Харченко/ул. Гатчинская | по результатам осмотра | Июнь |
| 34 | Колонка водоразборная ул. Хвойная д. 2 |
| 35 | Колонка водоразборная ул. Черняховского д. 12 |
| 36 | Колонка водоразборная ул. Черняховского д. 6 |
| 37 | Колонка водоразборная ул. Широкая д. 11 |
| 38 | Колонка водоразборная ул. Широкая д. 23 |
| 39 | Колонка водоразборная ул. Я. Райниса д. 27 | по результатам осмотра | Июль |
| 40 | Колонка водоразборная ул. Я. Райниса д. 19 |
| 41 | Колонка водоразборная ул. Я. Райниса д. 31 |
| 42 | Колонка водоразборная ул. Я. Райниса д. 49 |
| 43 | Колонка водоразборная ул. Аллейная д. 11 |
| 44 | Колонка водоразборная ул. Белинского д. 9 |
| 45 | Колонка водоразборная ул. Ипподромная /Гремячий переулок | по результатам осмотра | Август |
| 46 | Колонка водоразборная ул. Ипподромная д. 87 |
| 47 | Колонка водоразборная ул. Ипподромная д. 97 |
| 48 | Колонка водоразборная ул. Ипподромная д. 50 |
| 49 | Колонка водоразборная ул. Кузнецкая д. 43 |
| 50 | Колонка водоразборная ул. О. Кошевого д. 19 |
| 51 | Колонка водоразборная ул. Поземского д. 91 |
| 52 | Колонка водоразборная ул. Торошинская д. 11 | по результатам осмотра | Сентябрь |
| 53 | Колонка водоразборная ул. Торошинская д. 28 |
| 54 | Колонка водоразборная ул. Ветряная д. 4 |
| 55 | Колонка водоразборная ул. Ветряная/переулок А. Невского |
| 56 | Колонка водоразборная ул. Воеводы Шуйского д. 8 |
| 57 | Колонка водоразборная ул. Вокзальная д. 9 |
| 58 | Колонка водоразборная ул. Воровского д. 13 | по результатам осмотра | Октябрь |
| 59 | Колонка водоразборная ул. Кошевого/ул. Северная |
| 60 | Колонка водоразборная ул. Крестовское шоссе д. 27 |
| 61 | Колонка водоразборная ул. Крестовское шоссе д. 69 |
| 62 | Колонка водоразборная ул. Л. Толстого д. 52 |
| 63 | Колонка водоразборная ул. Малый переулок д. 16 |
| 64 | Колонка водоразборная ул. Н. Васильева д. 19 | по результатам осмотра | Ноябрь |
| 65 | Колонка водоразборная ул. Н. Васильева д. 24 |
| 66 | Колонка водоразборная ул. Н. Васильева д. З4 |
| 67 | Колонка водоразборная ул. Невского / А. Матросова  |
| 68 | Колонка водоразборная ул. Невского д. 3 |
| 69 | Колонка водоразборная ул. Огородная д. 10 |
| 70 | Колонка водоразборная ул. Плехановский посад 22 | по результатам осмотра | Декабрь |
| 71 | Колонка водоразборная ул. Плехановский посад 54 |
| 72 | Колонка водоразборная ул. проезд Л. Поземского |
| 73 | Колонка водоразборная ул. Речная д. 10 |
| 74 | Колонка водоразборная ул. Советской Армии д. 31 |
| 75 | Колонка водоразборная ул. Советской Армии д. 4 |
| 76 | Колонка водоразборная ул. Советской Армии д. 5 |

**Приложение № 5**

к плану благоустройства и озеленения территории

 муниципального образования «Город Псков» на 2025 год

ГРАФИК

ремонта автобусных остановок в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Перечень работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения  работ | Источник и объемфинансирования |
| 1 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш; ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах | в весенне-летний период 2025 г. | Участок №1 - подрядная организация ГБУ Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» Муниципальный контракт № 56 от 12.12.2023 | Дорожный фонд: в сумме 66 157,1 тыс. руб., в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |
| 2 | Территория МО «Город Псков»(по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш; ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах  | в весенне-летний период 2025 г. | Участок № 2 - подрядная организация ООО «СитиИнвестГрупп», муниципальный контракт № 67 от 12.12.2023 | Дорожный фонд: в сумме 88 000,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |
| 3 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш; ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах  | в весенне-летний период 2025 г. | Участок №3 - подрядная организация ООО «СитиИнвестГрупп», муниципальный контракт № 68 от 14.12.2023 | Дорожный фонд: в сумме 120 940,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |

**Приложение № 6**

к плану благоустройства и озеленения территории

 муниципального образования «Город Псков» на 2025 год

ГРАФИК

высадки цветов на клумбах города в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место высадки | Площадь посадки, кв. м | Время высадки | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
|  | Посадка однолетней цветочной рассады |   |  | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Бюджет города Пскова - 13 702,00 тыс. руб. |
| 1.1. | Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина (зелёная зона по ул. Кузнецкой от Октябрьского пр. до ул. К. Маркса, чётная сторона) | 344 | Период до 09.05.2025 |
| 1.2. | Памятный знак Шталаг-372 (ул. Юбилейная чётная сторона между д. № 22 и д. № 36) |
| 1.3. | Воинское захоронение в Песках (напротив д. № 42 по ул. Железнодорожной) |
| 1.4. | Территория по ул. Пушкина (от Октябрьского пр. до ул. Ленина) |
| 1.5. | Ботанический сад (в границах ул. Советской, ул. Кузнецкой, Октябрьского пр., Крепостной стены)  |
| 1.6. | Сквер у дома Советов (в границах ул. Гоголя, ул. Некрасова, Октябрьского пр.) со стороны ул. Некрасова  |
| 1.7. | г. Псков (посадка виолы в вазоны) |
| 2.1. | Сквер Кутузова (в границах ул. Некрасова, ул. Ленина, Псковского академического театра драмы)  | 3 208 | Период с 25.05.2025 по 15.06.2025 |
| 2.2. | Территория у памятного знака «Город Воинской Славы» (пл. Победы)  |
| 2.3. | Сквер у дома Советов (в границах ул. Гоголя, ул. Некрасова, Октябрьского пр.) со стороны ул. Некрасова  |
| 2.4. | Парк Культуры и отдыха им А.С. Пушкина (в границах ул. Кузнецкой, Октябрьского пр., Крепостной стены)  |
| 2.5. | Сквер на площади Победы у памятника Неизвестному солдату |
| 2.6. | Территория у памятного знака Героям – Десантникам (пересечение ул. Кузнецкой и ул. 128 Стрелковой дивизии)  |
| 2.7. | Территория вдоль Октябрьского пр. (от ул. Некрасова до ул. Гоголя)  |
| 2.8. | Территория у Администрации г. Пскова  |
| 2.9. | Территория у д. № 15 по Октябрьскому пр. |
| 2.10. | Ботанический сад (в границах ул. Советской, ул. Кузнецкой, Октябрьского пр., Крепостной стены)  |
| 2.11. | Детский парк |
| 2.12. | Территория у дома № 1 по ул. Ленина (Место встречи) |
| 2.13. | Сквер на пл. Ленина |
| 2.14. | Территория по ул. Пушкина (от Октябрьского пр. до ул. Ленина) |
| 2.15. | Территория у Дома Офицеров (в границах улиц: Юбилейная, Комдива Кирсанова, Молодова) |
| 2.16. | Сквер у автовокзала |
| 2.17. | Дендропарк (Парк Мирожского монастыря) |
| 2.18. | Сквер у гостиницы «Рижская» |
| 2.19. | Сквер у Мироносицкого кладбища (в границах ул. Киселёва, ул. Коммунальная, ул. Петровская) |
| 2.20. | Ботанический сад, цветники в виде «ЗВЕЗДЫ» |
| 2.21. | Сквер породнённых городов |
| 2.22. | Территория у д. № 13 по ул. Пушкина (драмтеатр им. А.С. Пушкина) |
| 2.23. | Сквер у монумента "Танк Т-34" (в границах: пл. Героев -десантников, ул.128 Стрелковой Дивизии, урез воды р. Великая) |
| 2.24. | Сквер им. 60-лет Октября (в районе ул. Конная, Рижского пр. и ул. М. Горького) |
| 2.25. | Левый берег р. Пскова от Кузнецкого моста до Троицкого моста (Финский парк) |
| 2.26. | Территория на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе |
| 2.27. | Сквер на пл. Павших борцов (пересечение ул. Кузнецкой и ул. К. Маркса) |
| 2.28. | Аллея Ветеранов (между д. № 54 по ул. Юбилейной (в границах улиц: Юбилейная, Рижский пр., Коммунальная, Западная, детский сад № 45, детский сад № 47, школа № 8) |
| 2.29. | Сквер у Телецентра (нечетная сторона Рижского проспекта) |
| 2.30. | Воинское захоронение по ул. Юбилейная в г. Пскове (ул. Юбилейная, д. № 59) |
| 2.31. | Воинское захоронение в Песках (напротив д. 42 по ул. Железнодорожной) |
| 2.32. | Памятный знак Шталаг-372 (ул. Юбилейная чётная сторона между д. № 22 и д. № 36) |
| 2.33. | Братская могила «65 тысяч» советских военнопленных, погибших в концлагере «Кресты» (Крестовское шоссе) |
| 2.34. | пересечениеул. Некрасова и Октябрьского пр. (панно) |
| 2.35. | г. Псков (посадка однолетней рассады в вазонные комплексы) |
|  | ВСЕГО | 3 552 |  |  |  |

**Приложение № 7**

к плану благоустройства и озеленения территории

 муниципального образования «Город Псков» на 2025 год

ГРАФИК

уборки аварийных деревьев в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес  | Кол-во, шт. | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объемфинансирования |
| МО «Город Псков» | 500 | 31.12.2025 | МКУ г. Пскова «Служба благоустройства города» | Бюджет города Пскова |

**Приложение № 8**

к плану благоустройства и озеленения территории

 муниципального образования «Город Псков» на 2025 год

ПЛАН

благоустройства дворовых территорий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование работ | Срок исполнения работ | Контроль за исполнением работ | Источник и объемфинансирования |
| 1 | г. Псков, Рижский пр., д. 54 | Благоустройство дворовой территории (дорожные работы)  | 29.08.2025 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | 9 643,43 тыс. руб., в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |
| 2 | г. Псков, Рижский пр., д. 67 | Благоустройство дворовой территории (дорожные работы)  | 29.08.2025 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | 13 032,00 тыс. руб., в том числе областной бюджет 50% и бюджет города Пскова 50% |
| 3 | г. Псков,дома 50, 52а по ул. Коммунальной и дома 9, 9а по ул. Западная  | Благоустройство дворовой территории (дорожные работы)  | 30.09.2026 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | 5 000,00 тыс. руб.,бюджет города Пскова |

**Приложение № 9**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков» на 2025 год

ПЛАН

реконструкции площадей и благоустройства парков, скверов в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объемфинансирования |
| 1 | Благоустройство общественной территории – сквер у гостиницы «Рижская» в городе Пскове  | 01.08.2025 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Федеральный, областной и городской бюджет 40 000,00 тыс. руб.  |
| 2 | Благоустройство общественной территории на набережной реки Великой у дома № 4 на ул. Георгиевской в городе Пскове (детская игровая площадка) | 01.08.2025 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Федеральный, областной и городской бюджет 3 032,34 тыс. руб.  |
| 3 | Благоустройство общественной территории между д. № 17б на ул. Звездной и домом № 3 на ул. Юности в городе Пскове | 01.08.2025 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Федеральный, областной и городской бюджет 4 800,00 тыс. руб.  |
| 4 | Благоустройство общественной территории – пешеходной зоны у Чёртового ручья (участок между д. № 22 и д. № 24 на ул. А. Алехина и ул. Загородной) в городе Пскове  | 01.08.2025 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Федеральный, областной и городской бюджет 4 780,35 тыс. руб.  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории общего пользования - лесопарк Корытово муниципального образования «Город Псков» | 31.08.2025 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» | Бюджет города Пскова 3 948,33 тыс. руб. |

**Приложение № 10**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков» на 2025 год

ПЛАН

озеленения муниципального образования «Город Псков» в 2025 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО «Город Псков» | 01.10.2025-31.10.2025 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова  |
| 2. | День посадки деревьев и кустарников в рамках мероприятий по озеленению территории | весенне-летне-осенний период 2025 года | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова  |
| 3. | Комплекс уходных работ за зелеными насаждениями, произрастающими на территории муниципального образования «Город Псков»  | 31.10.2025 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» |
| 4. | Весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО «Город Псков» | 15.04.2025-15.05.2025 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова  |
| 5. | Скос травы на территории МО «Город Псков» | 31.10.2025 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» |
| 6. | Обслуживание территориальной зоны рекреационного назначения, занятой городскими лесами | 01.12.2025 | МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» |
| 7. | Иные мероприятия по предложениям Администрации города, Главы муниципального образования, депутатов Псковской городской Думы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Председатель Псковской городской Думы А.Г. Гончаренко

Глава города Пскова Б.А. Елкин