2391

17.10.2023

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова          от 25 ноября 2021 года № 1742 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения           муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

В целях приведения финансового обеспечения и содержания                муниципальной программы в соответствие с Решением Псковской городской Думы от 23 декабря 2022 года № 150 «О бюджете города Пскова на 2023 год                   и плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии со статьей 179     Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 года      № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации       и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», руководствуясь статьями 28, 32, Устава муниципального образования    «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Пскова от 25 ноября 2021 года № 1742 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения       населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» следующие изменения:

- 1) в разделе I «ПАСПОРТ муниципальной программы «Создание     условий для повышения качества обеспечения населения муниципального         образования «Город Псков» коммунальными услугами» строку «Источники финансирования МП, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

- «

| Источники финансирования МП, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| местный бюджет | 40843,6 | 14085,1 | 4488,4 | 2833,5 | 2086,5 | 1228,0 | 65565,1 |
| областной бюджет | 24088,2 | 10298,4 | 2377,9 | 739,5 | 0,0 | 0,0 | 37504,0 |
| федеральный бюджет | 832089,6 | 159757,5 | 235410,1 | 73212,5 | 0,0 | 0,0 | 1300469,7 |
| внебюджетные средства | 15333,1 | 3499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18832,1 |
| Всего по программе: | 912354,5 | 187640,0 | 242276,4 | 76785,5 | 2086,5 | 1228,0 | 1422370,9 |

- »;

- 2) в таблице 2 «Объекты коммунальной инфраструктуры, включенные               в реестр <*> обращений граждан и судебных решений» раздела V «Обоснование включения подпрограмм, ведомственных целевых программ     и отдельных мероприятий в структуру муниципальной программы, характеристика основных мероприятий»:

- а) строку

- «

| N п/п | Наименование объекта | Информация о включении в бюджет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 13 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения по 3-му пер. Псковстроя |  |  |  |  |  |  |

- »

- изложить в следующей редакции:

- «

| N п/п | Наименование объекта | Информация о включении в бюджет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 13 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения по 3-му пер. Псковстроя |  | 580,1 |  |  |  |  |

- »;

- б) строку

- «

| N п/п | Наименование объекта | Информация о включении в бюджет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Итого общее финансирование |  |  |  |  |  |  |

- »

- изложить в следующей редакции:

- «

| N п/п | Наименование объекта | Информация о включении в бюджет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Итого общее финансирование |  | 580,1 |  |  |  |  |

- »;

3) приложение 2 «Перечень основных мероприятий и сведений             об объемах финансирования муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» к муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы                «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

| Наименование основного мероприятия программы | Срок реализации основного мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  | Исполнитель основного мероприятия | Ожидаемый результат выполнения основного мероприятия на конец срока действия | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам реализации |  |  | Связь основных мероприятий с показателями муниципальной программы, задачами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 | Показатель 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с требованиями экологических стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение надлежащего состояния систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» | всего | 28066,7 | 0,0 | 6601,6 | 21465,1 | 0,0 | УГХ АГП, УГД АГП, МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», МП г. Пскова «Горводоканал», МКУ г. Пскова «Специализированная служба», МКУ «Стройтехнадзор» | Ежегодно обеспечено содержание в надлежащем состоянии и своевременный ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Псков" | 1. Наличие актов выполненных работ (и иных документов) по обеспечению надлежащего состояния и своевременного ремонта систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков», Да -1/нет-0 2. Доля объектов коммунальной инфраструктуры из реестра обращений граждан и судебных решений по которым выполнены работы по отношению к общему количеству объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в реестр обращений граждан и судебных решений, % | Х | Х | Доля письменных обращений граждан, поступивших в Администрацию города Пскова, по вопросам оказания коммунальных услуг, по которым приняты меры реагирования от общего числа таких обращений, Отсутствие нарушений требований законодательства на общее время устранения аварий и технологических нарушений на сетях газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения |
|  | 2022 | 8614,2 | 0,0 | 1077,9 | 7536,3 | 0,0 |  |  |  | 1 | 10% |  |
|  | 2023 | 16852,5 | 0,0 | 5523,7 | 11328,8 | 0,0 |  |  |  | 1 | 20% |  |
|  | 2024 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  | 1 | 30% |  |
|  | 2025 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  | 1 | 40% |  |
|  | 2026 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  | 1 | 50% |  |
|  | 2027 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  | 1 | 60% |  |
| Основное мероприятие 2. (Региональный проект «Чистая вода») Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения. | всего | 95350,8 | 94397,1 | 953,7 | 0,0 | 0,0 | УГХ АГП, МП г. Пскова «Горводоканал» | В 2023 году будет завершено строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки и насосной станции 2-го подъема с резервуарами чистой воды в микрорайоне «Псковкирпич», г. Псков. | Наличие акта выполненных работ по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, Да -1/нет-0 | Х | Х | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой, получаемой из подземного водозабора Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. |
|  | 2022 | 80004,3 | 79204,1 | 800,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2023 | 15346,5 | 15193,0 | 153,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Пскова | всего | 631816,4 | 598494,7 | 14489,6 | 0,0 | 18832,1 | УГХ АГП, МП г. Пскова «Горводоканал», МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» | К 2023 году выполнены работы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Пскова на 11 объектах коммунальной инфраструктуры | 1. Наличие акта выполненных работ на строительство объекта, предназначенного для умягчения воды, Да -1/нет-0 2. Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения, ед. | Х | Х | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой, получаемой из подземного водозабора Умягчение питьевой воды, после станции обезжелезивания, Количество построенных объектов, предназначенных для умягчения воды, Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | 2022 | 575045,9 | 545755,9 | 13956,9 | 0,0 | 15333,1 |  |  |  | 0 | 7 |  |
|  | 2023 | 56770,5 | 52738,8 | 532,7 | 0,0 | 3499,0 |  |  |  | 1 | 3 |  |
|  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 Реализация проекта «Pure water for Programme regions» («Чистая вода для регионов программы») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020». | всего | 9322,0 | 0,0 | 9322,0 | 0,0 | 0,0 | УГХ АГП, МП г. Пскова «Горводоканал | В 2023 году завершены работы по капитальному строительству второго пускового комплекса I этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м³/сут. («Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка» («Water pipelines from water treatment facilities to connection to the existing networks of the city 2nd string») | Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения, ед. | Х | Х | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой, получаемой из подземного водозабора Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | 2022 | 6161,0 | 0,0 | 6161,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2023 | 3161,0 | 0,0 | 3161,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на территории МО «Город Псков» | Всего | 650698,3 | 607577,9 | 6137,1 | 36983,3 | 0,0 | УС и КР АГП, УГД АГП, МКУ «Стройтехнадзор», МП г. Пскова «Горводоканал» | К 2025 году завершены работы по развитию инженерной инфраструктуры на 7 объектах коммунальной инфраструктуры МО "Город Псков | Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству инженерных сетей, ед. | Х | Х | Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры, Протяженность построенных водопроводных сетей, Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой, получаемой из подземного водозабора, Протяженность построенных канализационных сетей |
|  | 2022 | 241736,4 | 207129,6 | 2092,2 | 32514,6 | 0,0 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 2023 | 94073,0 | 91825,7 | 927,5 | 1319,8 | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2024 | 240189,9 | 235410,1 | 2377,9 | 2401,9 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2025 | 74699,0 | 73212,5 | 739,5 | 747,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Оптимизация эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. | Всего | 7116,7 | 0,0 | 0,0 | 7116,7 | 0,0 | Управление образования АГП | Ежегодно обеспечено снижение расходов на обеспечение электроэнергий бюджетных учреждений | Количество бюджетных учреждений, с которыми заключен энергосервисный контракт | Х | Х | Количество зданий, строений и сооружений, оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета, Количество установленных энергосберегающих источников освещения |
|  | 2022 | 792,7 | 0,0 | 0,0 | 792,7 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  | 2023 | 1436,5 | 0,0 | 0,0 | 1436,5 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  | 2024 | 1436,5 | 0,0 | 0,0 | 1436,5 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  | 2025 | 1436,5 | 0,0 | 0,0 | 1436,5 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  | 2026 | 1436,5 | 0,0 | 0,0 | 1436,5 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
|  | 2027 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 | 0,0 |  |  |  | Не менее 1 |  |  |
| Итого по программе | всего | 1422370,9 | 1300469,7 | 37504,0 | 65565,1 | 18832,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | 2022 | 912354,5 | 832089,6 | 24088,2 | 40843,6 | 15333,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 187640,0 | 159757,5 | 10298,4 | 14085,1 | 3499,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 242276,4 | 235410,1 | 2377,9 | 4488,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 76785,5 | 73212,5 | 739,5 | 2833,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | 2086,5 | 0,0 | 0,0 | 2086,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 1228,0 | 0,0 | 0,0 | 1228,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              на первого заместителя Главы Администрации города Пскова Иванову И.В.

Глава города Пскова                                                                              Б.А. Елкин